АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020                                                                                                            № 200

пгт Богородское

Об утверждении Плана сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения

в муниципальном образовании Богородский муниципальный округ Кировской области к отопительному периоду

2020-2021 г.г.

В целях обеспечения готовности к прохождению отопительного периода 2020-2021 г.г. в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в муниципальном образовании Богородский муниципальный округ Кировской области (далее – Богородский муниципальный округ) администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения в Богородском муниципальном округе к отопительному сезону 2020-2021 г.г. согласно приложению № 1

2.Утвердить состав комиссии по проведению проверки потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации к работе в отопительный период 2020-2021 г.г. согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа Банникова А.Л.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области

5. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава Богородского

муниципального округа    А.В. Растегаев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации

Богородского муниципального округа

от 28.05.2020 № 200

План сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения

в муниципальном образовании Богородский муниципальный округ Кировской области к отопительному периоду

2020-2021 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Источники и объемы финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой базы по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 г.г. | Май 2020 г. | - | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.2. | Анализ прохождения отопительного периода 2020-20 г.г. | Май-июнь 2019 г. |  | Администрация Богородского муниципального округа совместно с ресурсоснабжающей организацией |
| 1.3. | Издание нормативных правовых актов (НПА) | Июнь-сентябрь 2020 г. |  | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.3.1. | Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. | Принятие НПА, июль 2020 г. |  | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.3.2. | О назначении в установленном порядке комиссии: | Принятие НПА, июль 2020 г. |  | Администрация Богородского муниципального округа |
|  | по проверке потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период |  |  |  |
|  | по проверке теплоснабжающей организации к работе в отопительный период |  |  |  |
| 1.3.3. | О завершении отопительного периода в МО 2020-2021 г.г. | май 2020 г. |  |  |
| 1.3.4. | О начале отопительного периода в МО с учетом климатических условий на территории МО и по согласованию с ресурсоснабжающей организацией | Принятие НПА, сентябрь 2020 г. | - |  |
| ІІ.Практический этап и деятельность комиссии по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка муниципального образования к отопительному периоду в соответствии с требованиями Правил, утвержденных приказом Минрегиона России от 12 марта 2013 г. № 103 и обеспечение получения паспорта готовности к отопительному периоду муниципальным образованием | Июнь-август 2020 г. |  | Администрация Богородского муниципального округа |
| 2.1.1. | Подготовка муниципального жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Государственным комитетом РФ по строительству и ЖКК от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | Июнь-август 2020 г. |  | Собственники, ТСЖ |
| 2.1.2 | Проведение работ по замене котла в котельной МСО мощностью 0,6 Гкал/час, в связи с предельным сроком его эксплуатации | Июнь-август 2020г. |  | Администрация Богородского муниципального округа |
| 2.1.3. | Подготовка к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (объектов социальной сферы) | Июнь-август 2020 г. |  | Руководители учреждений, организаций, функционирующих на территории Богородского муниципального округа |
| 2.2. | Подготовка готовности к отопительному периоду теплоснабжающей (ресурсоснабжающей) организации | Июль-август 2020 г. | Бюджет ресурсоснабжающей организации | Ресурсоснабжающая организация - концессионер |
| 2.2.1. | Заготовка топлива в объеме в соответствии с требованиями законодательства | До 01.09.2020 г. |  | Ресурсоснабжающая организация - концессионер |
| 2.2.2. | Подготовка котельных: ул.Советская, 5; ул.1 Мая, 11 ул.Коммуны, 18 ул.Кирова, 4 | Июль-август 2020 г. |  | Ресурсоснабжающая организация - концессионер |
| 2.2.3. | Проведение испытаний оборудования источников тепла, тепловых сетей, теплових пунктов и систем теплопотребления на прочность | 06.05.2020 г. |  | Ресурсоснабжающая организация - концессионер |
| 2.2.4. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников тепла | Июль-август 2020 г. |  | Ресурсоснабжающая организация - концессионер |
| 2.2.5. | Проведение испытаний теплових сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя | Август 2020 г. |  | Ресурсоснабжающая организация - концессионер |
| 2.3. | Подготовка документации согласно раздела V Правил, указанных в пункте 3.1.настоящего Плана | Июнь-октябрь 2020 г. |  | Администрации Богородского муниципального округа |
| 2.4. | Проведение рейдов по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии: жилищного фонда, в том числе, МКД и объектов социальной сферы | Июнь-август 2020 г. |  | Комиссия при администрации Богородского муниципального округа |
| 2.5. | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду потреби телям тепловой энергии | До 15.09.2020 г. | - | Комиссия при администрации Богородского муниципального округа |
| 2.6. | Проведение проверки и выдача паспорта готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации | До 15.09.2020 г. Примечание: Согласно Правил, утвержденных приказом Минрегиона России от 12.03.2013 г. № 103 до 01.11.2020 г. | - | Комиссия при администрации Богородского муниципального округа с привлечением представителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| ІІІ.Информационно-аналитический этап |  |  |  |  |
| 3.1. | Систематическое проведение рабочих встреч с руководством ресурсоснабжающей организации по вопросам подготовки к отопительному периоду | В течение всего периода подготовки к отопительному периоду | - | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.2. | Выступления на совещаниях с руководителями учреждений, организаций – потребителями тепловой энергии | В течение всего периода подготовки к отопительному периоду | - | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.3. | Участие в работе районной комиссии (штаба) по подготовке к отопительному периоду | В течение всего периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.4. | Предоставление различных информаций, отчетности по подготовке к отопительному периоду | В течение всего периода подготовки к отопительному периоду | - | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.5. | Публикации информационных материалов на страницах газеты «Богородская Заря», сайтах Богородского муниципального округа и информационных стендах на территории МО | В течение всего периода подготовки к отопительному периоду |  | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.6. | Анализ выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду в МО | Ноябрь 2020 г. | - | Администрация Богородского муниципального округа |

Примечание: в рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 г.г. на территории Богородского муниципального округа в настоящий План возможно внесение дополнений, изменений.

_______________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации

Богородского муниципального округа

от 28.05.2020 № 200

Состав комиссии

по проведению проверки потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации к работе в отопительный период

2020-2021 г.г.

| РАСТЕГАЕВ - Александр Викторович | Глава Богородского муниципального округа - председатель комиссии по подготовке к отопительному периоду |
| --- | --- |
| БАННИКОВ - Андрей Леонидович | Заместитель главы администрации Богородского муниципального округа - заместитель председателя комиссии |
| ВОСТРИКОВА -Елена Анатольевна | Заведующий сектором по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа - секретарь комиссии |
| Члены комиссии |  |
| КИСЛУХИН - Василий Валерьевич | Главный специалист администрации Богородского муниципального округа по вопросам строительства - член комиссии |
| ЛЕКОМЦЕВ - Алексей Владимирович | Государственный инспектор Кировского территориального отдела по надзору в энергетике и надзору за гидротехническими сооружениями |

______________