|  |  |  |  |  |  | Форма №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий Программы | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2024 года |  |  | Фактически освоенный объем финансирования 2024 года | Причина неисполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программы в обязательном порядке (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161 п. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации; | 100 | всего, в т.ч.: | 29,0 |  |  | 29,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 29,0 |  |  | 29,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 29,0 |  |  | 29,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1,1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, переоснащение и поверка приборов; | 100 | всего, в т.ч.: | 29,0 |  |  | 29,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 29,0 |  |  | 29,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 29,0 |  |  | 29,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1,2 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Модернизация и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2,4 | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2,5 | Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов,) | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2,5 | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления. | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2,6 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах холодного водоснабжения | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций; | 100 | всего, в т.ч.: | 18,0 |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 18,0 |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 18,0 |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1 | Проведение энергетических обследований (с разработкой энергопаспорта) зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; | 0 | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4,2 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, кровельных покрытий, оконных и дверных проемов; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4,3 | Замена оборудования котельных, тепловых узлов, теплотрасс для зданий, строений, сооружений; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4,4 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях. Химочистка тепловых систем; | 100 | всего, в т.ч.: | 18,0 |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 18,0 |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 18,0 |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4,5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующим признанием права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 7 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 8 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 8,1 | Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования. | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещениюе бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 10 | по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 11 | по информационному обеспечению указанных в подпунктах "1" - "10" настоящего пункта мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Перечень иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые дополнительно включены в программу (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161 п. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням; | 0 | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, а также проведение энергетических обследований; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 13,1 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 14 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности; | 100 | всего, в т.ч.: | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 14,1 | Мероприятия, направленные на установку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, на замену светильников уличного освещения, установку светодиодных ламп, датчиков движения и т.д; | 100 | всего, в т.ч.: | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 15 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 16 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 16,1 | Мероприятия направленные на замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 16,2 | Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 16,3 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 16,4 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 16,5 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 16,6 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 16,7 | Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 17 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 18 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче; | 100 | всего, в т.ч.: | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 18,1 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 18,2 | Замена сетей водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий в системах водоснабжения при восстановлении разрушенной тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; | 100 | всего, в т.ч.: | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 19 | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 20 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | 0 | всего, в т.ч.: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 21 | ВСЕГО | 100 | всего, в т.ч.: | 117,0 |  |  | 117,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 117,0 |  |  | 117,0 |  |
|  |  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Детский сад «Солнышко» | 28,0 |  |  | 28,0 |  |
|  |  |  | Богородская ЦБС | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Центр детского творчества | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Богородский ЦКД | 89,0 |  |  | 89,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Главный специалист администрации Богородского муниципального округа по вопросам охраны окружающей среды А.И.Злобина т. 8(83333) 2-14-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

05.02.2025