Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2032 годы»

по состоянию на 01.01.2024г.

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 года | Факт 2023 год |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2032 годы» | 77 | Всего | 5149,7 | 3969,4 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2240,3 | 2228,9 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 2909,4 | 1740,5 |  |
| 1. | Демеркуризация ртутных и люминисцентных ламп | 0 | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 2. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 99 | Всего | 2357,6 | 2346,8 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2240,3 | 2228,9 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 117,3 | 117,3 |  |
| 3. | Страхование гидротехнического сооружения Пелевского пруда в пгт.Богородское | 100 | Всего | 46,4 | 46,4 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 46,4 | 46,4 |  |
| 4. | Корректировка схемы размещения ТКО в масштабе 1:2000 по населенным пунктам Богородского муниципального округа | 100 | Всего | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 20,0 | 20,0 |  |
| 5. | Очистка от снега дамб Пелевского и Богородского прудов | 100 | Всего | 35,0 | 35,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 35,0 | 35,0 |  |
| 6. | Выполнение расчетов размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС | 100 | Всего | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Обкашивание очистных сооружений | 0 | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 8. | Изготовление тех.плана +межевание ГТС | 0 | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 9. | Ликвидация свалок | 6 | Всего | 1701,8 | 769,1 | Финансирование планируется в 2024 году |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1701,8 | 769,1 |  |
| 10. | Демонтаж площадок ТКО | 100 | Всего | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 |  |
| 11. | Мероприятия по регулированию численности волков | 100 | Всего | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 75,0 | 75,0 |  |
| 12. | Природоохранные мероприятия | 100 | Всего | 201,7 | 201,7 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 201,7 | 201,7 |  |
| 13. | Приобретение прибора учета сточных вод | 0 | Всего | 236,2 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 236,2 | 0 |  |
| 14. | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 100 | Всего | 71,8 | 71,8 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 71,8 | 71,8 |  |
| 15. | Транспортные услуги: вывоз контейнеров | 0 | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 16. | Оказание услуг по приемке и утилизации отходов | 100 | Всего | 260,0 | 260,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 260,0 | 260,0 |  |
| 17. | Бактерии для септиков (препарат «Ликвазим») | 100 | Всего | 14,2 | 14,2 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 14,2 | 14,2 |  |

ФИО исполнителя Злобина Ангелина Ивановна

Главный специалист по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023– 2032 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2022 |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План 2023 года | Факт 2023 года |  |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2020 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем утилизации ртутных и люминисцентных ламп | шт. |  | 0 | 100 |  | 0 | 0% |
| 2. | Ежегодное страхование гидротехнического сооружения Пелевского пруда пгт.Богородское | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 | 100% |
| 3. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. |  | 3 | 26 |  | 26 | 100% |
| 4. | Ежегодная корректировка схемы размещения площадок ТКО на территории поселений муниципального округа | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 | 100% |

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (0 +100,0+100,0 +100,0)/4 =75%

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 3969,4 тыс. руб. / 5149,7 тыс. руб. *100% = 77,1 %

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (75 % + 77,1%) / 2 = 76%

Так как Э от 60% до 80% включительно - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности

Злобина Ангелина Ивановна

Телефон 8 83333 2-14-40

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2024 г

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2032 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 25.01.2023 | 23 | Программа принята в новой редакции |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 22.03.2023 | 108 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 31.05.2023 | 199 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 28.07.2023 | 268 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |
| 5 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 07.11.2023 | 425 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |
| 6 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 22.11.2023 | 454 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |
| 7 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2023 | 525 | Изменение ассигнований |

Злобина Ангелина Ивановна

Телефон 8 83333 2-14-40             Подпись исполнителя