Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2026

«Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 | Фактически освоенный объем финансирования за 2025 |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» |  | всего | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
|  | Неделя безопасности дорожного движения | 100% | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 |  |

Щербаков Максим Александрович

8(83333) 2-14-60

13.02.2026

Форма № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы на 01.01.2026

«Повышение безопасности дорожного движения

в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 - 2027 годы»

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному *2024 | отчетный 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; | Шт. | 4 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | количества пострадавших людей при ДТП; | чел | 5 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.2.1 | Из них погибло | чел | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | недопущение детского дорожно-транспортного травматизма | процент | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) (100+100+100)/3=100,0%

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) 1,0 /1,0 *100% = 100,0%

Эпр (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (100,0 % + 100,0 %) / 2 = 100,0 %

Так как Эпр от 80 % и выше – муниципальная Программа считается эффективной.

Щербаков Максим Александрович

Телефон 8 83333 2-14-60

Подпись исполнителя

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026

Наименование муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2027 годы»

Исполнитель отдел земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа

(орган  администрации округа)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2025 | 550 | Данным постановлением принята новая программа на 2026-2030 годы. Программа на 2023-2027 годы признана утратившей силу. |

_____________