Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2026 г.

«Благоустройство территории населенных пунктов

Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы»

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 года | Фактически освоенный объем финансирования на 01.01.2026 |  |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы» |  | Всего | 6 569,75 | 4 690,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 294,34 | 170,3 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 5 275,41 | 4 519,7 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 1. | Приобретение мотокос (6 штук), урна уличная |  | Всего | 61,8 | 61,8 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 61,8 | 61,8 |  |
| 2. | Приобретение инвентаря (лески, диски) хоз. ГСМ |  | Всего | 110,0 | 49,7 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 110,0 | 49,7 |  |
| 3. | Уборка аварийных деревьев |  | Всего | 375,0 | 280,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 375,0 | 280,0 |  |
| 4. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятие по уборке ветхих деревьев в д. Таранки |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 5. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятие по уборке ветхих деревьев в с. Караул |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 6. | Оплата уличного освещения (эл/энергия) |  | Всего | 328,5 | 316,5 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 328,5 | 316,5 |  |
| 7. | Электроэнергия (уличного освещения) |  | Всего | 177,1 | 177,1 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 177,1 | 177,1 |  |
| 8. | Обслуживание уличного освещения с. Ошлань |  | Всего | 30,0 | 16,84 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 30,0 | 16,84 |  |
| 9. | Покупка светильников, аренда опор |  | Всего | 283,56 | 212,41 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 283,56 | 212,41 |  |
| 10. | Устройство уличного освещения в с. Ухтым, ул. Оленевская |  | Всего | 93,21 | 93,21 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 93,21 | 93,21 |  |
| 10. | Восстановление сетей уличного освещения в п. Богородское (ул. Гагарина, ул .Солнечная, ул. Пелевская) |  | Всего | 500,0 | 456,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 500,0 | 456,9 |  |
| 11. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в с.Ошлань |  | Всего | 22,0 | 19,2 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 22,0 | 19,2 |  |
| 12. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в с.Ухтым |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 13. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Всего | 166,04 | 166,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 164,34 | 164,3 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1,7 | 1,7 |  |
| 14. | Обработка кладбищ от клещей |  | Всего | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 150,0 | 150,0 |  |
| 15. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в пгт Богородское |  | Всего | 673,6 | 260,32 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 667,6 | 254,32 |  |
| 16. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в: с.Хороши – 20,0 с.Ошлань – 27,6 д.Таранки – 17,7+ с.Ухтым – 25,7 с.Караул – 17,7 с.Спасское – 18,3 д.Туманы – 12,2 с.Верховойское – 7,9 с.Лобань – 11,8+ с.Рождественское – 13,7+ |  | Всего | 172,6 | 128,74 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 172,6 | 128,74 |  |
| 17. | Расчистка общественных мест от снега |  | Всего | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 200,0 | 200,0 |  |
| 18. | Строительные материалы |  | Всего | 747,8 | 747,8 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 747,8 | 747,8 |  |
| 19. | Прочие расходные материалы, хозтовары |  | Всего | 7,3 | 7,3 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 7,3 | 7,3 |  |
| 20. | Уборка снега с административных зданий |  | Всего | 43,5 | 42,44 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 43,5 | 42,44 |  |
| 21. | Организация временного трудоустройства граждан |  | Всего | 64,9 | 64,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 64,9 | 64,9 |  |
| 22. | Ремонт памятников |  | Всего | 114,1 | 114,1 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 114,1 | 114,1 |  |
| 23. | Кап. ремонт памятников воинам – освободителям, с. Караул – 650,27, с. Рождественское – 474,47+ (обл.650,0+474,0) |  | всего | 2248,74 | 1124,74 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1124,0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1124,74 | 1124,74 |  |

Заведующий сектором по вопросам ЖКХ

и благоустройства администрации

Богородского муниципального округа                                Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

03.02.2026

Форма № 2

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории населенных пунктов

Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы»

за 2025 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2024 | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План 2025 года | Факт 2025 года |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обкашивание сорной растительности | кв. м. | 7500 | 7500 | 7500 | 100 |  |
| 1.2 | Уборка аварийных деревьев | шт. | 22 | 8 | 8 | 100 |  |
| 1.3 | Обслуживание уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Покупка светильников | шт. | 0 | 50 | 50 | 100 |  |
| 1.5 | Уборка снега с административных зданий | шт. | 9 | 9 | 9 | 100 |  |
| 1.6 | Ремонт тротуаров | п. м. | 1956 | 1585 | 1585 | 100 |  |
| 1.7 | Ремонт памятников | шт. | 1 | 10 | 10 | 100 |  |
| 1.8 | ППМИ | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (100+100+100+100+100+100+100+100)/8 = 100,0 %

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 4690,0 /6569,75 *100% = 71,4%

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (100,0 % + 71,4 %) / 2 = 85,7 %

Так как значение показателя Э от 80% и выше - муниципальная Программа эффективна

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

Подпись исполнителя

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026 г

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы»

Ответственный исполнитель: Сектор по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 11.03.2025 | 91 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 30.07.2025 | 327 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 27.08.2025 | 349 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 10.11.2025 | 449 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 5 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2025 | 556 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |

ФИО исполнителя Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

Подпись исполнителя