Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2026 г.

«Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2030 годы»

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 года | Фактически освоенный объем финансирования за 2025 год |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2030 годы» |  | Всего | 4 791,1 | 4 743,5 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 832,9 | 832,9 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 958,2 | 910,6 |  |
| 1. | Покупка канцтоваров, хоз. товаров |  | Всего | 0 | 0 | Финансирование не требуется |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 2. | Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в целях их благоустройства |  | Всего | 0 | 0 | Финансирование не требуется |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 3. | Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 0 | 0 | Финансирование не требуется |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 4. | Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 0 | 0 | Финансирование не требуется |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 5. | Строительство тротуаров по ул. Коммуны от дома № 9 до перекрестка ул. Советская, пгт Богородское |  | всего | 2262,4 | 2262,4 |  |
|  |  |  | Фед. бюджет | 2239,8 | 2239,8 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 22,6 | 22,6 |  |
| 6. | Детская площадка ул. Коммуны пгт Богородское, напротив дома № 15 |  | всего | 767,9 | 767,9 |  |
|  |  |  | Фед. бюджет | 760,2 | 760,2 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 7,7 | 7,7 |  |
| 7. | Присоединение, выполнение проектно- изыскательных работ |  | Всего | 235,9 | 207,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 235,9 | 207,0 |  |
| 8. | Устройство наружного освещения Богородского муниципального округа |  | Всего | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125,0 | 125,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 125,0 | 125,0 |  |
| 8.1. | Устройство наружного освещения в с. Ухтым (ул. Кирова, ул. Коммуны, ул. Котовского, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Сытеневская, ул. Тишинская, ул. Труда, ул. Шубникова, ул. Юбилейная) Богородского муниципального округа |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Устройство уличного освещения ул. Советская, ул. Кирова в с. Караул Богородского муниципального округа |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 8.3 | Устройство уличного освещения в с. Верховойское Богородского муниципального округа |  | Всего | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 125,0 | 125,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 125,0 | 125,0 |  |
| 9. | Стройконтроль, изготовление баннера (тротуары, детская площадка ул. Коммуны пгт Богородское) |  | Всего | 65,7 | 47,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 65,7 | 47,0 |  |
| 10. | Строительство спортивно – игровой площадки, с. Ошлань |  | Всего | 1154,2 | 1154,2 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 707,9 | 707,9 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 446,3 | 446,3 |  |
| 11 | Ремонт памятников |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 12 | Устройство видеонаблюдения |  | Всего | 55,0 | 55,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 55,0 | 55,0 |  |

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя

03.02.2026

Форма № 2

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

Богородский муниципальный округ на 2024-2030 годы»

за 2025 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2024 год | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План 2025 года | Факт 2025 года |  |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ на 2024- 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | (мероприятие запланировано на 2029 год) |
| 2. | ## Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 0 | 0 | 0 | 0 | (мероприятие запланировано на 2029 год |
| 3. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | (мероприятие запланировано на 2029 год) |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 5. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 0 | 919,0 | 919,0 | 100 |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 2 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Доля трудового/финансового участия населения в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | (мероприятие запланировано на 2030 год) |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (100%+100%+100%)/3 = 100,0 %

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 4743,5 тыс. руб. / 4791,1 тыс. руб. *100% = 99,0%

Э (эффективность реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (100,0% + 99,0 %) / 2 = 99,5 %

Так как значение показателя Э от 80% и выше – муниципальная Программа эффективна

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.01.2026 г

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ на 2024-2030 годы»

Ответственный исполнитель: Сектор по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 11.03.2025 | 92 | Увеличение финансирования программы (средства областного бюджета, средства бюджета округа) |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 30.07.2025 | 326 | Изменение наименования отдельного мероприятия программы, увеличение финансирования программы (средства бюджета округа) |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 21.08.2025 | 345 | Уменьшение финансирования программы (средства бюджета округа) |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 10.11.2025 | 448 | Уменьшение финансирования программы (средства бюджета округа) |
| 5 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2025 | 557 | Уменьшение финансирования программы (средства бюджета округа) |

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 83333 2-14-40