Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной  программы по состоянию на 01.01.2026

Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансиро- вания | План 2025 | Факт 2025 |  |
| 1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Услуги в электронном виде предоставляются | Без финан- сирования | - | - |  |
| 2. | Поддержка функционирования и развитие официального сайта органов местного самоуправления Богородского муниципального округа | Официальный сайт https://munbog.gosuslugi.ru/ функционирует | Без финан- сирования | - | - |  |
| 3. | Обеспечение безопасности функционирования информационных систем администрации Богородского муниципального округа | Постоянно | Без финан-сирования | - | - |  |
| 4. | Обеспечение информационного взаимодействия между подразделениями администрации Богородского муниципального округа, Думой Богородского муниципального округа, другими муниципальными учреждениями | Электронный документооборот осуществляется | Без финан-сирования | - | - |  |
| 5. | Обеспечение администрации Богородского муниципального округа современной компьютерной и организационной техникой | Приобретены 3 клавиатуры | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 (колонка 2 шт. по 469 руб на сумму 938 руб., батарейка 1 шт по 62 руб.) |  |

Начальник организационного отдела администрации

Богородского муниципального округа                                                                                                      Анисимова В. В.

телефон 2-12-71

22.01.2026

Форма № 2

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

На 01.01.2026 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2024 | отчетный год, 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг (среднее значение в год) | единиц | 246 | 30 | 125 | 416,7% |  |
| 2. | Количество межведомственных запросов (среднее значение в месяц) | единиц | 18 | 40 | 30 | 75% |  |
| 3. | Доля электронного документооборота между администрацией и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации Богородского муниципального округа | проценты | 74 | 70 | 98 | 140% |  |
| 4. | Доля структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа , подключенных к единой сети к общему числу структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа | проценты | 100 | 85 | 100 | 117,6% |  |
| 5. | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации Богородского муниципального округа | проценты | 90 | 90 | 92 | 102,2% |  |
| 6. | Среднее время простоя информационных систем, компьютерной и оргтехники при проведении ремонтных и профилактических работ | часов в месяц | 8 | 4 | 5 | 80% |  |
| 7. | Доля серверов и рабочих станций, поврежденных вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству | проценты | 0 | 4 | 0 | 100% | В 2025 году не было поврежденных серверов и станций вредоносными программами (вирусами) |
| 8. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в элктронном виде с использованием ЕПГУ | проценты | 63 | 51 | 56,8 | 111,4% |  |

Пэф (степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы, %) = (416,7+75+140+117,6+102,2+80+100+111,4):8= 142,9%

Уф (уровень финансирования муниципальной программы) = 1,0/1,0*100=100,0%

Эпр (эффективность реализации МП) = (Пэф+Уф) /2 = (142,9+100,0)/2 = 121,5%

Так как значение показателя Эпр от 80% и выше, то муниципальная Программа считается эффективной.

Начальник организационного отдела администрации

Богородского муниципального округа                                                                                                      Анисимова В. В.

Анисимова В.В.

2-12-71

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026

Наименование муниципальной программы: «Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

Исполнитель: организационный отдел администрации Богородского муниципального округа

(орган  администрации округа)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2025 | 543 | Программа на 2023-2027 годы признана утратившей силу. Утверждена новая программа на 2026-2030 годы |

Анисимова В.В.

2-12-71