Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»

по состоянию на 01.01.2024г.

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 года | Фактически освоенный объем финансирования за 2023 год |  |
|  | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы» | 99,1 | Всего | 1085,1 | 1075,4 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1085,1 | 1075,4 |  |
| 1. | Содержание и ремонт системы водоснабжения | 100 | Всего | 520,0 | 520,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 520,0 | 520,0 |  |
| 2. | Содержание и ремонт системы теплоснабжения | 98,2 | Всего | 543,1 | 533,4 | Стоимость работ по договору меньше, чем планировалась |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 543,1 | 533,4 |  |
| 3. | Содержание ремонт системы водоотведения | 100 | Всего | 22,0 | 22,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 22,0 | 22,0 |  |

Ведущий специалист администрации

Богородского муниципального округа

по вопросам жизнеобеспечения                                                   Мохирева Светлана Викторовна

Телефон 8 83333 2-14-47

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2022 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2023 года | Факт 2023 года |  |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2034 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность для населения коммунальных услуг | % | 89,8 | 86 | 89,8 | 104,4 % |
| 2. | - Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 14,5 | 28 | 17,1 | 163,7 % |
| 3. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 15,1 | 15 | 16 | 93,8 % |
| 4. | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло и водоснабжения | шт. | 0,46 | 0,23 | 0,32 | 71,9% (количество фактических аварийных ситуаций превысило прогнозное количество ввиду изношенности водопроводных сетей) |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (104,4+163,7+93,8+71,9)/4 * 100 % = 108,5 %

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 1075,4 тыс. руб. / 1085,1 тыс. руб. *100% = 99,1 %

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (108,5 % + 99,1 %) / 2 = 103,8 %

Так как значение показателя Э от 80% и выше – муниципальная Программа эффективна

Ведущий специалист администрации

Богородского муниципального округа

по вопросам жизнеобеспечения                                                   Мохирева Светлана Викторовна

Телефон 8 83333 2-14-47

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2024 г

Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 09.03.2023 | 93 | Добавление мероприятий, увеличение финансирования |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 16.05.2023 | 187 | Добавление мероприятий, увеличение финансирования |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.06.2023 | 243 | Добавление мероприятий, увеличение финансирования |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.09.2023 | 389 | Увеличение финансирования |
| 5 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 07.11.2023 | 427 | Отмена мероприятий, уменьшение финансирования |
| 6 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 23.01.2024 | 13 | Отмена мероприятий, уменьшение финансирования |

Ведущий специалист администрации

Богородского муниципального округа

по вопросам жизнеобеспечения                                                   Мохирева Светлана Викторовна

Телефон 8 83333 2-14-47