Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»

по состоянию на 01.01.2025г.

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2024 года | Фактически освоенный объем финансирования за 2024 год |  |
|  | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы» | 99,1 | Всего | 10647,1 | 10640,6 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 9250,0 | 9243,5 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1397,1 | 1397,1 |  |
| 1. | Содержание и ремонт системы водоснабжения | 100 | Всего | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 45,0 | 45,0 |  |
| 2. | Содержание и ремонт системы теплоснабжения | 98,2 | Всего | 10572,1 | 10565,6 | Снижение стоимости контракта |
|  |  |  | областной бюджет | 9250,0 | 9243,5 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1322,1 | 1322,1 |  |
| 3. | Содержание ремонт системы водоотведения | 100 | Всего | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 |  |

Главный специалист администрации

Богородского муниципального округа

по вопросам жизнеобеспечения                                                   Мохирева Светлана Викторовна

Телефон 8 83333 2-14-47

04.02.2025

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2023 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2024 года | Факт 2024 года |  |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2034 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность для населения коммунальных услуг | % | 89,8 | 87 | 89,8 | 103,2 % |
| 2. | - Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 17,1 | 27 | 15,8 | 170,9 % |
| 3. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 16 | 14 | 11,9 | 117,6 % |
| 4. | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло и водоснабжения | шт. | 0,32 | 0,22 | 0,5 | 44% (количество фактических аварийных ситуаций превысило прогнозное количество ввиду изношенности водопроводных сетей) |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (103,2+170,9+117,6+44)/4 * 100 % = 108,9 %

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 10640,6 тыс. руб. / 10647,1 тыс. руб. *100% = 99,9 %

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (108,9 % + 99,9 %) / 2 = 104,4 %

Так как значение показателя Э от 80% и выше – муниципальная Программа эффективна

Главный специалист администрации

Богородского муниципального округа

по вопросам жизнеобеспечения                                                   Мохирева Светлана Викторовна

Телефон 8 83333 2-14-47

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2025 г

Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021 – 2034 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 23.01.2024 | 13 | Изменение 2023 г. |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 20.03.2024 | 107 | Добавление мероприятий, увеличение финансирования |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 07.06.2024 | 199 | Добавление мероприятий, увеличение финансирования |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 22.08.2024 | 274 | Уменьшение финансирования |
| 5 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 23.10.2024 | 360 | Добавление мероприятий, увеличение финансирования |
| 6 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 26.12.2024 | 489 | Увеличение финансирования |

Главный специалист администрации

Богородского муниципального округа

по вопросам жизнеобеспечения                                                   Мохирева Светлана Викторовна

Телефон 8 83333 2-14-47