Форма № 1

Мониторинг исполнения

муниципальной программы по состоянию на 01.01.2026 год

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | План 2025 г. | Фактически освоенный объем финансирования на 2025 |  |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2027 годы» |  | всего | ## 5 751,3 | ## 6 085,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 2,4 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 5 751,3 | ## 6 083,3 |  |
| Оплата э/э по водонапорным башням |  | всего | ## 2 560,0 | ## 2 560,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 2 560,0 | ## 2 560,0 |  |
| Содержание здания по ул. Коммуны, 25 |  | всего | ## 164,8 | ## 120,7 | ден. средства сняты |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 164,8 | ## 120,7 |  |
| Заработная плата (сбор отходов) |  | всего | 641,5 | 641,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 641,5 | 641,5 |  |
| Ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  | всего | ## 400,0 | ## 1 012,8 | ## Не внесены изменения |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 400,0 | ## 1012,8 |  |
| Приобретение насосов |  | всего | ## 125,0 | ## 133,5 | ## Не внесены изменения |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 125,0 | ## 133,5 |  |
| Установка водонапорных насосов |  | всего | ## 150,0 | ## 64,0 | ## ден. средства сняты |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 150,0 | ## 64,0 |  |
| Содержание экскаватора |  | всего | ## 350,0 | ## 269,6 | ## ден. средства сняты |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 350,0 | ## 269,6 |  |
| Содержание трактора |  | всего | ## 125,0 | ## 45,9 | ## ден. средства сняты |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 125,0 | ## 45,9 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Ошлань |  | всего | ## 51,9 | ## 52,5 | ## не внесены изменения |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0,6 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 51,9 | ## 51,9 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Ухтым |  | всего | ## 44,8 | ## 87,3 | ## не внесены изменения |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0,3 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 44,8 | ## 87,0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Рождественское |  | всего | ## 46,1 | ## 46,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 46,1 | ## 46,1 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Лобань |  | всего | ## 21,0 | ## 0,7 | ## ден. средства сняты |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 21,0 | ## 0,7 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Хороши |  | всего | ## 14,8 | ## 15,4 | ## не внесены изменения |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0,6 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 14,8 | ## 14,8 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Караул |  | всего | ## 7,2 | ## 25,2 | ## не внесены изменения |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0,3 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 7,2 | ## 24,9 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д. Туманы |  | всего | ## 20,0 | ## 20,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 20,0 | ## 20,0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д. Верховойское |  | всего | ## 12,9 | ## 12,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 12,9 | ## 12,9 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д. Таранки |  | всего | ## 34,2 | ## 34,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0,6 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 34,2 | ## 34,2 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Спасское |  | всего | ## 9,3 | ## 9,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 9,3 | ## 9,3 |  |
| Зарплата административно-управленческого персонала |  | всего | ## 922,8 | ## 802,8 | ## ден. средства сняты |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 922,8 | ## 802,8 |  |
| Составление смет, опред. нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии |  | всего | ## 50 | ## 0 | ## ден. средства сняты |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 50 | ## 0 |  |
| Заправка картриджей, ремонт орг. техники, приобретение техники |  | всего | ## 0 | ## 9,0 | ## не внесены изменения |
|  |  | областной бюджет | ## 0 | ## 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 0 | ## 9,0 |  |
| Ремонт автомобиля |  | всего | ## 0 | ## 1,7 | ## не внесены изменения |
|  |  | областной бюджет | ## 0 | ## 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | ## 0 | ## 1,7 |  |
| Лабораторные исследования испытания измерения питьевой воды; всего; ## 0; ## 120,0; ## не внесены изменения. областной бюджет; 0; 0. бюджет муниципального округа; ## 0; ## 120,0. |

ФИО исполнителя  Ардашева Светлана Васильевна

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя

06.02.2026

Форма № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2024 | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План 2025 | Факт 2025 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 40,2 | 10 | 15,2 | 65,8% | Большое количество утечек |
|  | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км. Сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения свыше нормативного | шт. | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 100% |  |
|  | Отремонтировано водопроводных сетей | км. | 0 | 1,5 | 0 | 0 |  |

_____________________________

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %)= (65,8+100+0)/3= 55,3%

УФ (уровень финансирования МП в целом, %)= 6 085,7/5 751,3*100%= 105.8%

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (55,3+105,8)/2= 80,5%

Так как Э от 80 % и выше – муниципальная Программа считается эффективной.

ФИО исполнителя  Ардашева Светлана Васильевна

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя

06.02.2026

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026

Наименование муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

Исполнитель Сектор по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 28.03.2025 | 138 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2025 | 545 | Утверждена новая программа на 2026-2030 годы |

_____________