Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы"

за 2025 год, по состоянию на 31.12.2025г.

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 года | Фактически освоенный объем финансирования за 2025 год |  |
|  | Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы". | 89,6 |  | 26680243,76 | 23898032,19 |  |
|  |  | 93,3 | Областной бюджет | 19482607,00 | 18172685,00 |  |
|  |  | 79,5 | Бюджет муниципального округа | 7197636,76 | 5725347,19 |  |
| 1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. | 89,1 |  | 25430243,76 | 22648158,17 |  |
|  |  | 93,3 | Областной бюджет | 19482607,00 | 18172685,00 |  |
|  |  | 75,2 | Бюджет муниципального округа | 5947636,76 | 4475473,17 |  |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (АО «Вятавтодор») | 89,73 |  | 11163425,00 | 10017100,59 | Неисполнение контракта по зимнему содержанию |
|  |  | 89,75 | Областной бюджет | 11050000,00 | 9916894,00 |  |
|  |  | 88,3 | Бюджет муниципального округа | 113425,00 | 100206,59 |  |
| 1.2. | Мероприятия по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных организаций (Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Коммуны вблизи МКДОУ Детский сад «Солнышко» в пгт.Богородское) | 100 |  | 1020818,18 | 1020818,18 |  |
|  |  | 100 | Областной бюджет | 1010607,00 | 1010607,00 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 10211,18 | 10211,18 |  |
| 1.3. | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в тои числе. | 74,6 |  | 5734936,67 | 4276199,67 | Аккамулирование денежных средств МБ для выполнения работ в 2026г. |
|  |  | 0 | Областной бюджет | 0,00 | 0 |  |
|  |  | 74,6 | Бюджет муниципального округа | 5734936,67 | 4276199,67 |  |

| 1.3.1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети (УДС) Богородского муниципального округа Кировской области. Расчистка УДС. МК с Курочкиным С.Н. и Курочкиным В.П В | 72,0 |  | 5504098,88 | 3965000,00 | Аккумулирование денежных средств МБ для выполнения работ в 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | Областной бюджет | 0,00 | 0 |  |
|  |  | 72,0 | Бюджет муниципального округа | 5504098,88 | 3965000,00 |  |
| 1.3.2 | Стройконтроль ремонта а/д по ул. Заречная в пгт. Богородское, Богородского муниципального округа Кировской области | 0 |  | 0,00 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0 |  |
| 1.3.3 | Разработка ПОДД (проект организации дорожного движения), паспортизация дорог: 2025-ПП БСШ | 100 |  | 50000,00 ПОДД БСШ | 50000,00 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0,00 | 0 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | 50000,00 |  |
| 1.3.4 | Ремонт участка автодороги: 2024- ул. Молодежная, с.Хороши;2025-ул.Мира,д.Таранки-25361,88р.; п. Богородское, ул.Ярославская, Труда -55000,00р. | 100 |  | 0 | 80361,88 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 0 | 80361,88 |  |
| 1.3.5 | Установка дорожных знаков: 2025-с.Ошлань | 100 |  | 180837,79 с.Ошлань | 180837,79 |  |
|  |  | 0 | Областной бюджет | 0,00 | 0 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 180837,79 | 180837,79 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформации и поврежденных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. | 97,6 |  | 7511063,91 | 7334039,73 | Корректировка протяженности ремонтируемых дорог (-0,093км) |
|  |  | 97,6 | Областной бюджет | 7422000,00 | 7245184,00 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 89063,91 в т.ч. по согл.7433,00 | 88855,73 |  |
| 2 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам | 100 |  | 1 250 000,00 | 1249874,02 | эк |
|  |  | 0 | Областной бюджет | 0,00 | 0 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 1250000,00 | 1249874,02 |  |

ФИО исполнителя                          Н.А. Рылов

Телефон                                           2-14-60

Подпись исполнителя

02.02.2026

Форма № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы за 2025год

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План 2025 | Факт на 31.12.2025 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы" |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 91,5 | 90,3 | 90,3 | 100 |  |
| 2 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 6,072 | 9,862 | 9,862 | 100 |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | км | 175,4 | 175,4 | 171,78 | 97,9 | Решение Думы Богородского муниципального округа от 19.12.2025 № 14/86 |
|  | -содержание уличной дорожной сети; -содержание дорог вне границ населенных пунктов | км км | 88,014 87,386 | 88,014 87,386 | 88,014 83,766 | 100 95,9 |  |
| 4 | Количество обустроенных пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных организаций | шт. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |

_____________________________

Пэф (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), % = (100+100+97.9+100)/4 = 99,5%

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% =  23898032,19/ 26680243,76 *100 % = 89,6 %

Эпр (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф  +Уф)/2 = (99,5 + 89,6) / 2 = 94,6%

Так как Эпр от 80 % и выше, эффективность реализации МП оценивается как высокая

Главный специалист по дорожной деятельности и транспорту

администрации Богородского муниципального округа                                                                       Н.А. Рылов

02.02.2026г.

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

за 2025 год, по состоянию на 31.12.2025

Наименование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы"

Исполнитель: отдел земельно-имущественных отношений

(орган  администрации округа)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 07.07.2025 | 302 | Изменение объема финансирования |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 27.11.2025 | 479 | Изменение объема финансирования |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2025 | 544 | Прекращение действия программы |

_____________