Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

«**Благоустройство территории населенных пунктов**

**Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2025 годы»**

**по состоянию на 01.01.2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой  | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План2023 года | Фактически освоенныйобъем финансированияна 01.01.2024 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктовБогородского муниципального округа Кировской области на 2021-2025 годы» | 81,64 | Всего | **4930,2** | **4024,8** |  |
| областной бюджет | **1158,4** | **788,2** |
| бюджет муниципального округа | **3591,7** | **3236,6** |
| Иные внебюджетные источники | **180,1** | **0** |
| 1. | Ремонт переходного перехода д.Таранки |  | Всего | 395,7 | 395,7 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 395,7 | 395,7 |
| 2. | Ремонт перехода с ул. Садовая на ул. Заречная пгт Богородское |  | Всего | 487,1 | 487,1 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 487,1 | 487,1 |
| 3. | Приобретение инвентаря (лески, диски) хоз. ГСМ |  | Всего | 125,0 | 121,3 |   |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 125,0 | 121,3 |
| 4. | Уборка аварийных деревьев |  | Всего | 300,0 |  218,5 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 300,0 | 218,5 |
| 5. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятие по уборке ветхих деревьев в д. Таранки |  | Всего | 34,8 | 0 |  |
| областной бюджет | 34,8 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 0 | 0 |
| 6. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятие по уборке ветхих деревьев в с. Караул |  | Всего | 26,7 | 0 |  |
| областной бюджет | 26,7 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 0 | 0 |
| 7. | Техдокументация на уличное освещение |  | всего | 50,7 | 50,7 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 50,7 | 50,7 |
| 8. | Оплата уличного освещения (эл/энергия) |  | Всего | 220,0 | 141,2 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 220,0 | 141,2 |
| 9. | Обслуживание уличного освещения |  | Всего | 10,0 | 5,3 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 10,0 | 5,3 |
| 10. | Покупка светильников |  | Всего | 50,0 | 42,7 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 50,0 | 42,7 |
| 11. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в с.Ошлань |  | Всего | 22,0 | 0 |  |
| областной бюджет | 22,0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 0 | 0 |
| 12. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в с.Ухтым |  | Всего | 49,7 | 0 |  |
| областной бюджет | 49,7 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 0 | 0 |
| 13. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Всего | 279,0 | 279,0 |  |
| областной бюджет  | 276,2 | 276,2 |
| бюджет муниципального округа | 2,8 | 2,8 |
| 14. | Обработка кладбищ от клещей |  | Всего | 30,4 | 30,4 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 30,4 | 30,4 |
| 15. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в пгт Богородское |  | Всего | 631,4 | 377,9 |  |
| областной бюджет  | 406,4 | 232,6 |
| бюджет муниципального округа | 225,0 | 145,3 |
| 16. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в:с.Хороши – 13,4+ 4,1с.Ошлань – 15,8+ 10,0д.Таранки – 14,4с.Ухтым – 16,3+ 10,0с.Караул – 13,7с.Спасское – 16,0д.Туманы – 10,2+19,2с.Верховойское – 14,4с.Лобань – +9,9с.Рождественское - +9,9 |  | Всего | 177,3 | 114,2 |  |
| областной бюджет | 63,1 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 114,2 | 114,2 |
| 17. | Обкашивание общественных мест и бесхозных территорий |  | Всего | 67,8 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 67,8 | 0 |
| 18. | Строительные материалы |  | Всего | 1021,7 | 1021,7 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1021,7 | 1021,7 |
| 19. | Прочие расходные материалы, хозтовары |  | Всего | 38,0 | 37,9 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 38,0 | 37,9 |
| 20. | ГСМ, вывоз мусора |  | всего | 50,0 | 24,8 | в течении года |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 50,0 | 24,8 |
| 21. | Уборка снега с административных зданий |  | Всего | 40,0 | 33,6 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 40,0 | 33,6 |
| 22. | ППМИ – 2023Реконструкция памятника «Воинам – освободителям» с.Ухтым |  | Всего | 509,5 | 509,4 |  |
| областной бюджет | 279,5 | 279,4 |
| бюджет муниципального округа | 230,0 | 230,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 23. | Организация временного трудоустройства граждан |  | Всего | 133,4 | 133,4 | В течение года |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 133,4 | 133,4 |
| 24. | ППМИ – 2023«Спорт - норма жизни» Строительство спортивной площадки по ул. Труда в пгт Богородское Богородский муниципальный округ Объекты физической культуры и массового спорта |  | всего | 180,1 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 180,1 | 0 |

Заведующий сектором по вопросам ЖКХ

и благоустройства администрации

Богородского муниципального округа Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

 15.02.2024

Форма № 4

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Благоустройство территории населенных пунктов

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид программы, наименование показателя  | Единица измерения | Значение показателей  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному \*2022 | отчетный год |
| План2023 года | Факт2023 года |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обкашивание сорной растительности | кв. м. | 6000 | 3500 | 7000 | 200 % |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 3 | 3 | 3 | 100 % |
| 3. | Уборка аварийных деревьев | шт. | 0 | 10 | 17 | 170%  |
| 4. | Обслуживание уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 5. | Покупка светильников | шт. | 33 | 10 | 10 | 100 % |
| 6. | Уборка снега с административных зданий | шт. | 9 | 9 | 9 | 100 % |
| 7. | Ремонт тротуаров | п. м. | 367 | 250 | 2686 | 1074,4 % |
| 8. | Ремонт памятников | шт. | 1 | 10 | 2 | 20% (мероприятие запланировано на 2024 год) |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (200+100+170+100+100+100+1074,4+20)/8 = **233,1 %**

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 4024,8 /4930,2 \*100% = **81,6%**

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (233,1 % + 81,6 %) / 2 = 157,4 **%**

**Так как значение показателя Э от 80% и выше - муниципальная Программа эффективна**

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

Подпись исполнителя

 Форма № 5

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на** 01.01.2024 г

Наименование муниципальной программы **«Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2025 годы»**

Ответственный исполнитель: Сектор по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 25.12.2020 | 463 |  |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 03.03.2023 | 78 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 13.03.2023 | 96 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 25.05.2023 | 196 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 18.07.2023 | 258 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 5 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 02.10.2023 | 394 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 6 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 21.11.2023 | 451 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 7 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 30.01.2024 | 26 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |

ФИО исполнителя Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

Подпись исполнителя