Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024 год**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа кировской области на 2023-2027годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| Источники финансирования | | План  2023 г. | Фактически освоенный  объем финансирования | Причина неисполнения мероприятия |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2027 годы» |  | | всего | **4 616,1** | **4 138,0** |  |
|  | | областной  бюджет | **127,7** | **87,7** |  |
|  | | бюджет муниципального округа | **4 488,4** | **4 050,3** |  |
| Оплата э/э по водонапорным башням |  | | всего | 2 758,5 | 2 593,6 |  |
|  | | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 2 758,5 | 2 593,6 |  |
| Лабораторные исследования испытания измерения питьевой воды |  | | всего | 521,0 | 521,0 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 521,0 | 521,0 |  |
| Заработная плата (сбор отходов) |  | | всего | 155,5 | 155,5 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 155,5 | 155,5 |  |
| Расходы, связанные с передачей водопровода с. Рождественское  (оплата труда, лабораторные исследования, получение тарифов, лицензий, проект санитарно-охранных зон, водный налог) |  | | всего | 144,3 | 55,5 |  |
|  | | областной  бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 144,3 | 55,5 |  |
| Ремонт водопроводных сетей |  | | всего | 515,0 | 455,8 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 515,0 | 455,8 |  |
| Приобретение насосов |  | | всего | 70,0 | 0 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 70,0 | 0 |  |
| Установка водонапорных насосов |  | | всего | 90,0 | 76,7 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 90,0 | 76,7 |  |
| Содержание экскаватора |  | | всего | 110,0 | 110,0 |  |
|  | | областной бюджет |  | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 110,0 | 110,0 |  |
| Заправка картриджей, ремонт орг. техники, покупка комплектующих к компьютеру |  | | всего | 23,0 | 23,0 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 23,0 | 23,0 |  |
| Ремонтные работы по водоснабжению |  | | всего | 15,0 | 0 |  |
|  | | областной бюджет |  | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 15,0 | 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Ошлань |  | | всего | 53,6 | 53,6 |  |
|  | | областной бюджет | 29,8 | 29,8 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 23,8 | 23,8 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Ухтым |  | | всего | 18,7 | 17,9 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 18,7 | 17,9 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Рождественское |  | | всего | 38,8 | 7,2 |  |
|  | | областной бюджет | 15,0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 23,8 | 7,2 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Лобань |  | | всего | 5,7 | 0 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 5,7 | 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д. Таранки |  | | всего | 5,7 | 5,7 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 5,7 | 5,7 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д. Хороши |  | | всего | 27,8 | 0 |  |
|  | | областной бюджет | 25,0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 2,8 | 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Караул |  | | всего | 1,4 | 1,2 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 1,4 | 1,2 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Спасское |  | | всего | 33,6 | 33,6 |  |
|  | | областной бюджет | 30,6 | 30,6 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 3,0 | 3,0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д. Туманы |  | | всего | 0,8 | 0 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 0,8 | 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Верховойское |  | | всего | 27,7 | 27,7 |  |
|  | | областной бюджет | 27,3 | 27,3 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 0,4 | 0.4 |  |

Ведущий специалист администрации

Богородского муниципального округа по вопросам ЖКХ Ардашева С. В.

Телефон 8 83333 2-14-40

28.02.2023

Форма № 4

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\*  **2022** | отчетный год | | |
| **План**  **2023** | **Факт**  **2023** | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | шт. | 14,1 | 13,8 | 40,3 | | 34,2% |
| 1.2 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км. Сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения свыше нормативного | км. | 0,6 | 0,6 | 0,48 | | 125,0% |
| 1.3 | Отремонтировано водопроводных сетей | км. | 0 | 0,5 | 0 | | 0 |

Р (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (34,2 + 125,0+0)/3 = **53,1 %**

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 4 138,0 / 4 416,1 \*100% = **89,6%**

Э (оценка эффективности реализации МП) = (Р+УФ)/2 = (53,1% **+** 89,6 %) / 2 = **71,4 %**

**Так как значение показателя Э от 60 % до 80 % - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности**

Ардашева Светлана Васильевна

Телефон 8 83333 2-14-40

16.02.2024

Форма № 5

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на** 01.01.2024

Наименование муниципальной программы **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»**

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 30.06.2023 | 245 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 28.07.2023 | 271 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2023 | 524 | Увеличение финансирования мероприятий программы |

Ардашева Светлана Васильевна

Телефон 8 83333 2-14-40