Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 год**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа кировской области на 2023-2027годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| Источники финансирования | | План  2024 г. | Фактически освоенный  объем финансирования  2024 г. | Причина неисполнения мероприятия |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2027 годы» |  | | всего | **6 726,2** | **6 434,7** |  |
|  | | областной  бюджет | **212,1** | **120,7** |  |
|  | | бюджет муниципального округа | **6 514,1** | **6 314,0** |  |
| Оплата э/э по водонапорным башням |  | | всего | 3 595,7 | 3 128,8 |  |
|  | | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 3 595,7 | 3 128,8 |  |
| Заработная плата |  | | всего | 176,8 | 176,8 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 176,8 | 176,8 |  |
| Ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  | | всего | 1 333,7 | 1 646,7 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 1 333,7 | 1 646,7 |  |
| Приобретение насосов |  | | всего | 121,7 | 121,7 |  |
|  | | областной  бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 121,7 | 121,7 |  |
| Установка водопроводных насосов |  | | всего | 128,5 | 128,5 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 128,5 | 128,5 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Ошлань |  | | всего | 51,4 | 25,4 |  |
|  | | областной бюджет | 40,0 | 17,9 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 11,4 | 7,5 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Ухтым |  | | всего | 40,6 | 21,0 |  |
|  | | областной бюджет | 39,8 | 20,2 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 0,8 | 0,8 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Рождественское |  | | всего | 48,1 | 14,9 |  |
|  | | областной бюджет | 16,5 | 14,9 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 31,6 | 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Лобань |  | | всего | 16,2 | 5,7 |  |
|  | | областной бюджет | 10,5 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 5,7 | 5,7 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д.Таранки |  | | всего | 27,5 | 12,0 |  |
|  | | областной бюджет | 27,5 | 12,0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Хороши |  | | всего | 42,8 | 32,9 |  |
|  | | областной бюджет | 15,0 | 15,0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 27,8 | 17,9 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Караул |  | | всего | 14,9 | 14,9 |  |
|  | | областной бюджет | 14,7 | 14,7 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 0,2 | 0,2 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в д. Туманы |  | | всего | 20,0 | 0 |  |
|  | | областной бюджет | 19,2 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 0,8 | 0 |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Верховойское |  | | всего | 14,0 | 14,0 |  |
|  | | областной бюджет | 14,0 | 14,0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| Зарплата административно-управленческого персонала |  | | всего | 1 030,9 | 1 030,9 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 1 030,9 | 1 030,9 |  |
| Составление смет, опред. нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии |  | | Всего | 48,5 | 48,5 |  |
|  | | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 48,5 | 48,5 |  |
|  | |  |  |  |  |
| Ср-ва самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоснабжения в с. Спасское |  | | Всего | 14,9 | 12,0 |  |
|  | | областной бюджет | 14,9 | 12,0 |  |
|  | | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |

Ардашева Светлана Васильевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон 8 83333 2-14-40

14.02.2025

Форма № 4

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\*  **2023** | отчетный год | | |
| **План**  **2024** | **Факт**  **2024** | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 40,3 | 12,0 | 40,2 | | 29.9 |
| 1.2 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км. сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения свыше нормативного | шт | 0,48 | 0,5 | 0,9 | | 55,6 % |
| 1.3 | Отремонтировано водопроводных сетей | км. | 0 | 1,0 | 0 | | 0 |

Р (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (29,9 + 55,6+0)/3 = **28,5 %**

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 6434,7 / 6 726,2 \*100% = **95,7%**

Э (оценка эффективности реализации МП) = (Р+УФ)/2 = (28,5% **+** 95,7 %) / 2 = **62,1 %**

**Так как значение показателя Э от 60%-80 % - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности**

Ардашева Светлана Васильевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон 8 83333 2-14-40

14.02.2025

Форма № 5

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на** 01.01.2025

Наименование муниципальной программы **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»**

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 23.04.2024 | 160 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 24.06.2024 | 212 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 17.12.2024 | 469 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 27.12.2024 | 504 | Увеличение финансирования мероприятий программы |

Ардашева Светлана Васильевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон 8 83333 2-14-40

14.02.2025