Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2023-2027 годы»

по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 года | Фактически освоенный объем финансирования на 01.01.2024 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2023-2027 годы» | 100 | Всего | 1208,4 | 1208,4 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1196,0 | 1196,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 12,4 | 12,4 |  |
| 1. | Покупка канцтоваров, хоз.товаров | 100 | Всего | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,3 | 0,3 |  |
| 2. | Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в целях их благоустройства | 0 | Всего | 0 | 0 | Финансирование не требуется |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 3. | Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 0 | Всего | 0 | 0 | Финансирование не требуется |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 4. | Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 0 | Всего | 0 | 0 | Финансирование не требуется |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 5. | Реализация госпрограммы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» | 100 | Всего | 1208,1 | 1208,1 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1196,0 | 1196,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 12,1 | 12,1 |  |
| 5.1. | Устройство уличного освещения пешеходных зон ул. Больничная от ул. Некрасова до ул. Советская, ул. Некрасова от д.2 до д.14, ул. Полевая от пересечения с ул. Больничная до .д.14, ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Некрасова до д. 10, ул. Энергетиков от д.2 до д.18, ул. Мира от д.1 до д. 17 пгт Богородское Богородского муниципального округа Кировской области |  | Всего | 883,98 | 883,98 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 875,14 | 875,14 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 8,84 | 8,84 |  |
| 5.2. | Устройство уличного освещения пешеходных зон ул. Строительная от ул. Заречная до д.18, ул. Чапаева от д.1 до д.17 17 пгт Богородское Богородского муниципального округа Кировской области |  | Всего | 324,12 | 324,12 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 320,86 | 320,86 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 3,26 | 3,26 |  |

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя

15.02.2024

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

Богородский муниципальный округ на 2023-2027 годы»

за 2023 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2022 год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2023 года | Факт 2023 года |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ на 2023- 2027 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0% (мероприятие запланировано на 2026 год) |
| 2. | - Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 0 | 0 | 0 | 0% (мероприятие запланировано на 2026 год |
| 3. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0% (мероприятие запланировано на 2026 год) |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 2 | 200% |
| 5. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2027 год |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 0 | 0 | 2 | 200% |
| 7. | Доля трудового/финансового участия населения в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 5 | 0 | 0% (мероприятие запланировано на 2026 год) |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (0+0+0+200%++0+200%+0)/7 = 57,1 %

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 1208,4 тыс. руб. / 1208,4тыс. руб. *100% = 100,0%

Э (эффективность реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (57,1% + 100,0 %) / 2 = 78,6 %

Так как значение показателя Э от 60% до 80% включительно - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности.

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2024 г

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: Сектор по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 03.03.2023 | 77 | Увеличение финансирования программы (средства областного бюджета, средства бюджета округа) |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 18.07.2023 | 259 | Уменьшение финансирования программы (средства областного бюджета) |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 04.09.2023 | 360 | Изменение наименования отдельного мероприятия программы |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 21.11.2023 | 452 | Уменьшение финансирования программы (средства бюджета округа) |

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя