Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2024 года

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | Степень достижения показателей эффективности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022 год) | отчетный год (2023 год) |  |  |  |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,8 | 90,3 | 90,3 |  | 100% |
| 2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,59 | 5,472 | 5,472 |  | 100% |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | км. | 174,774 | 174,774 | 174,774 |  | 100 % |
|  | - содержание уличной дорожной сети | км. | 83,351 | 83,351 | 83,351 |  | 100% |
|  | - содержание дорог вне границ населенных пунктов | км. | 91,423 | 91,423 | 91,423 |  | 100% |

Пэф (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), % = (100+100+100)/3 = 100 %

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% =  22,1тыс. руб./ 29,6тыс. руб.*100 % = 74,7 %

Эпр (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф  +Уф)/2 = (100 + 74,7) / 2 = 87,35%

Так как Эпр от 80 % и выше, эффективность реализации МП оценивается как высокая

Главный специалист по дорожной деятельности и транспорту

администрации Богородского муниципального округа                                                                       Н.А. Рылов

16.02.2024г.