Форма 2

Отчет исполнения муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы"

по состоянию на 01.01.2024г.

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 года | Фактически освоенный объем финансирования за 2023 год |  |
|  | Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы". | 74,6 |  | 29637323,78 | 22097357,90 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 22943600,00 | 16989599,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6693723,78 | 5107758,90 |  |
| 1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. | 87,9 |  | 23822388,88 | 20947423,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 18278600,00 | 16989599,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 5543788,88 | 3957824,00 |  |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. МК №145 от 26.12.2022 с АО «Вятавтодор» на содержание дорог. | 87,6 |  | 10983303,00 | 9626593,00 | В 2023 году не оплачена выполненная работа в декабре |
|  |  |  | Областной бюджет | 10448600,00 | 9159611,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 534703,00 | 466982,00 |  |

| 1.3. | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети Богородского муниципального округа Кировской области. Расчистка УДС. МК с Курочкиным С.Н. и Курочкиным В.П. | 69,6 |  | 5001243,88 | 3483000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 5001243,88 | 3483000,00 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформации и поврежденных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. МК №70 от 26.06.2023 с АО «Вятавтодор» на ремонт дорог в пгт.Богородское | 99,9 |  | 7 837842,00 | 7 837830,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7 830000,00 | 7 829988,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 7 842,00 | 7 842,00 |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |

| 1.4.1. | Ремонт а/д по ул. Полевая в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,267 км.) |  |  | 381 695,00 | 381 695,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | 381 313,00 | 381 313,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 382,00 | 382,00 |  |
| 1.4.2. | Ремонт а/д по ул. Энергетиков в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,540 км.) |  |  | 761 374,00 | 761 374,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 760 612,00 | 760 612,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 762,00 | 762,00 |  |
| 1.4.3. | Ремонт а/д по ул. Восточная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,273 км.) |  |  | 410 753,00 | 410 753,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 410 342,00 | 410 342,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 411,00 | 411,00 |  |
| 1.4.4. | Ремонт а/д проезд к д.№ 4-а по ул. Банникова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,130 км.) |  |  | 188 926,00 | 188 926,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 188 737,00 | 188 737,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 189,00 | 189,00 |  |
| 1.4.5. | Ремонт а/д по ул.30 лет Победы в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,350 км.) |  |  | 511 076,00 | 511 076,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 510 564,00 | 510 564,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 512,00 | 512,00 |  |
| 1.4.6. | Ремонт а/д по ул. Солнечная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,450 км.) |  |  | 645 455,00 | 645 455,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 644 809,00 | 644 809,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 646,00 | 646,00 |  |
| 1.4.7. | Ремонт а/д по ул. Шубникова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,273 км.) |  |  | 383 134,00 | 383 134,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 382 750,00 | 382 750,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 384,00 | 384,00 |  |
| 1.4.8. | Ремонт а/д по ул. Южная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,574 км.) |  |  | 821 983,00 | 821 983,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 821 161,00 | 821 161,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 822,00 | 822,00 |  |
| 1.4.9. | Ремонт а/д по ул. Некрасова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,232 км.) |  |  | 336 890,00 | 336 890,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 336 553,00 | 336 553,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 337,00 | 337,00 |  |
| 1.4.10. | Ремонт а/д по ул. Парковая в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,476 км.) |  |  | 665 672,00 | 665 672,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 665 006,00 | 665 006,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 666,00 | 666,00 |  |
| 1.4.11. | Ремонт а/д по ул.60 лет СССР в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,310 км.) |  |  | 443 928,00 | 443 928,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 443 484,00 | 443 484,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 444,00 | 444,00 |  |
| 1.4.12. | Ремонт а/д по ул. Советской Армии в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (1,597 км.) |  |  | 2 286 956,00 | 2 286 944,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 284 669,0 | 2 284 657,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2 287,00 | 2 287,0022 |  |
| 2. | Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам ИП Ходырев С.Н. Муниципальный контракт № 135 от 13.12.2022 г. | 100 |  | 1 149934,90 | 1149934,900 | 11111 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1149934,90 | 1149934,90011111 |  |
| 3. | Субсидия на обеспечение мер по поддержке ИП осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области. МК на поставку автобуса с ООО «Русский автобус-Поволжье» №144 от 04.12.2923 | 0 |  | 4665000,00 | 0,00 | Поставщик нарушил сроки поставки. Автобус получен 14.02.2024 |
|  |  |  | Областной бюджет | 4665000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |

Главный специалист по дорожной деятельности

и транспорту администрации

Богородского муниципального округа                                                     Н.А. Рылов

16.02.24