Форма 2

Отчет исполнения муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы"

по состоянию на 31.12.2024 г.

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2024 года | Фактически освоенный объем финансирования за 2024 год |  |
|  | Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы". |  |  | 33010483,54 | 32042005,83 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 23801535,00 | 23801535,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 9208948,54 | 8240470,83 |  |
| 1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. |  |  | 27192598,71 | 26224121,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 19136535,00 | 19136535,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 8056063,71 | 7087586,00 |  |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. МК №150 от 25.12.2023 с АО «Вятавтодор» на содержание дорог. |  |  | 11445313,00 | 11445313,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 11138000,00 | 11138000,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 307313,00 | 307313,00 |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Всего, в том числе: | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |

| 1.3. | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: В том числе по объектам |  |  | 6401812,71 | 5433335,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | Областной бюджет | 262535,00 | 262535,00 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6139277,71 | 5170800,00 |  |
| 1.3.1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети (УДС) Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: |  |  | 4406037,71 | 3448500,00 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 4406037,71 | 3448500,00 |  |
| 1.3.2 | Стройконтроль ремонта а/д по ул.Заречная в пгт. Богородское, Богородского муниципального округа Кировской области | 100 |  | 26500,00 | 26500,00 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 26500,00 | 26500,00 |  |
| 1.3.3 | Разработка ПОДД (проект организации дорожного движения), паспортизация дорог |  |  | 15000000,00 | 1489000,00 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 15000000,00 | 1489000,00 |  |
| 1.3.4 | Ремонт участка автодороги по ул. Молодежная, с.Хороши | 100 |  | 469335,00 | 469335,00 |  |
|  |  | 100 | Областной бюджет | 262535,00 | 262535,00 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 206800,00 | 206800,00 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформации и поврежденных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. | 100 |  | 9345473,00 | 9345473,00 |  |
|  |  | 100 | Областной бюджет | 7736000,00 | 7736000,00 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 1609473,00 | 1609473,00 |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |

| 1.4.1. | Ремонт а/д по ул. Полевая в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,267 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | Ремонт а/д по ул. Энергетиков в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,540 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.3. | Ремонт а/д по ул. Восточная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,273 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.4. | Ремонт а/д проезд к д.№ 4-а по ул. Банникова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,130 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.5. | Ремонт а/д по ул.30 лет Победы в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,350 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.6. | Ремонт а/д по ул. Солнечная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,450 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.7. | Ремонт а/д по ул. Шубникова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,273 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.8. | Ремонт а/д по ул. Южная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,574 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.9. | Ремонт а/д по ул. Некрасова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,232 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.10. | Ремонт а/д по ул. Парковая в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,476 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.11. | Ремонт а/д по ул.60 лет СССР в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,310 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.12 . | Ремонт а/д по ул. Советской Армии в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (1,597 км.) | - |  | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
| 1.4.13. | Ремонт а/д по ул. Заречная в пгт. Богородское, Богородского муниципального округа (0,69 км) | 100 |  | 1236161,00 | 1236161,00 | д |
|  |  | - | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 1236161,00 | 1236161,00 |  |
| 1.4.14. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Новая с.Ошлань Богородского муниципального округа Кировской области (0,6 км.) | 100 |  | 8109312,00 | 8109312,00 | до |
|  |  | 100 | Областной бюджет | 7736000,00 | 7736000,00 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 373312,00 | 373312,00 |  |
| 2. | Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам ИП Ходырев С.Н. | 100 |  | 1152884,83 | 1152884,83 | До 1 1111 Ок. |
|  |  | - | Областной бюджет | 0,00 | 0 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 1152884,83 | 1152884,83 |  |
| 2.1 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам | 100 |  | 1149804,83 | 1149804,83 | Ок |
|  |  | - | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 1149804,83 | 1149804,83 |  |
| 2.2 | Приобретение бланков карт маршрутов | 100 |  | 3080,00 | 3080,000 |  |
|  |  | - | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 100 | Бюджет муниципального округа | 3080,00 | 3080,00 |  |
| 3. | Субсидия на обеспечение мер по поддержке ИП осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области. МК на поставку автобуса с ООО «Русский автобус-Поволжье» №144 от 04.12.2923 | 100 |  | 4665000,00 | 4665000,00 |  |
|  |  | 100 | Областной бюджет | 4665000,00 | 4665000,00 |  |
|  |  | - | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 |  |

Главный специалист по дорожной деятельности

и транспорту администрации

Богородского муниципального округа                                                     Н.А. Рылов

14.02.2025