АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024                                                                                                         № 108

пгт Богородское

О санитарной очистке и благоустройстве территории

муниципального образования Богородский муниципальный округ

Кировской области на 2024 год

В соответствии с п.18,19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 27,28 ч. 1 ст. 8 Устава муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области, принятого решением Представительного органа Богородского муниципального округа Кировской области от 21.10.2019 № 4/39, в редакции решения Думы Богородского муниципального округа Кировской области от 08.04.2020 года № 18/131 администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Объявить с 22 апреля по 31 мая текущего года месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории Богородского муниципального округа.

2. Провести разъяснительную работу о необходимости санитарной уборки и благоустройства территорий с руководителями учреждений, предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности, с населением   используя СМИ, сходы граждан.

3.  Рекомендовать юридическим лицам всех форм собственности, гражданам, органам государственной власти, органам местного самоуправления района Богородского муниципального округа провести следующие мероприятия по благоустройству:

3.1. Уборка прилегающих территорий.

3.2.  Приведение в порядок прилегающих территорий.

3.3. Приведение фасадов зданий в надлежащий вид.

3.4. Обрезка декоративных кустарников у административных зданий.

3.5. Разбивка клумб.

3.6. Изготовление и установка урн.

4. При проведении рейдов комиссией по благоустройству поселка и сельских населенных пунктов обратить особое внимание на:

приведение в эстетическое и санитарное состояние фасадов производственных сооружений, административных зданий и жилых домов;

содержание производственных и придомовых территорий с обязательной очисткой и вывозкой мусора на полигон ТБО, ограждение территорий;

уборка с улиц и дворов мусора, строительных материалов, автотранспортной техники.

5. Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024 год согласно приложению

№ 1.

6. Утвердить Состав межведомственной комиссии по проверке санитарного состояния и благоустройства территории в муниципальном образовании Богородский муниципальный округ Кировской области согласно приложению № 2.

7. Контроль за исполнением настоящего Плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Богородского муниципального округа на 2024 год возложить на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Богородского муниципального округа от 04.04.2023 №129 «О санитарной отчистке и благоустройстве территории муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2023 год».

9. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.gosuslugi.ru..

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Богородского

муниципального округа             А.С. Соболева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации                                                         Богородского муниципального округа

от   20.03.2024        № 108

План мероприятий

по санитарной очистке и

благоустройству территории

муниципального образования

Богородский муниципальный округ Кировской области

на 2024 год

пгт Богородское

2024 г.

І. Разработка нормативно-правовых актов, руководство ранее принятыми НПА по вопросам благоустройства территории МО

| №п/п | Наименование мероприятий по благоустройству | Сроки реализации | Ответственные (исполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Анализ нормативно-правовых актов по вопросам благоустройства | Апрель-май 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.2 | Разработка, утверждение и публикация в газете «Богородская Заря» и сайте Богородского муниципального округа Постановление «Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Богородского городского поселения» | Апрель 2024 года | Рылов Н.А.. главный специалист по дорожной деятельности и транспорту администрации Богородского муниципального округа |
| 1.3 | Разработка и утверждение Паспорта пожарной безопасности пгт. Богородское, подверженного угрозе лесных пожаров | До 01.04.2024 года | Леушин С.Ю., заведующий сектором по делам ГО и ЧС |
| 1.4 | Разработка, утверждение, публикация на сайте Богородского района Распоряжения «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период в МО Богородский муниципальный округ Кировской области» | апрель 2024 года | Леушин С.Ю., заведующий сектором по делам ГО и ЧС |
| 1.5 | Разработка и утверждение Плана по санитарной очистке и благоустройству территории МО Богородский муниципальный округ Кировской области на 2021 год | Апрель 2024 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| 1.6 | Принятие и публикация на сайте Богородского муниципального округа Постановления О санитарной очистке и благоустройстве территории муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024 год | Апрель 2024 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| ІІ. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| 2.0 | Публикация информации Богородского муниципального округа о необходимости уборки снега и наледи с крыш домов и хозяйственных построек на территории МО | Декабрь 2024 г.- март 2025 | Администрация Богородского муниципального округа |
| 2.1 | Обращение к жителям МО о необходимости проведения работ по санитарной уборке и благоустройству территории МО через СМИ | Апрель 2024 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| 2.2. | Размещение информации по вопросам благоустройства на информационных стендах, расположенных на территории МО | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 2.3 | Размещение информации и публикаций по вопросам благоустройства на сайте Богородского муниципального округа и на страницах газеты «Богородская Заря» | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| 3.0 | Заключение Договоров по организации и проведению оплачиваемых общественных работ с оказанием материальной поддержки между администрацией Богородского муниципального округа и Центром занятости населения Богородского района | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа по предложениям Центра занятости населения Богородского района |
| 3.1. | Привлечение к благоустройству территории МО и заключение срочных Трудовых договоров с лицами, (отбывающими) отрабатывающими обязательные часы по линии службы исполнения и наказания ССП | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.2 | Систематическое освещение вопросов благоустройства Богородского муниципального округа на планерках в администрации Богородского муниципального округа | В течение календарного 2024 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| 3.3 | Выступления на совещаниях с руководителями учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности по вопросам благоустройства | В течение календарного 2024 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| 3.4 | Работа с представителями многоквартирных домов в вопросах благоустройства территорий многоквартирных домов | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа, ТСЖ |
| 3.5 | Обращения к жителям МО; встречи (сходы, собрания) с жителями Богородского муниципального округа по вопросам благоустройства на территории Богородского муниципального округа | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.6 | Подготовка и направление предписаний о нарушении Норм и Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка жителям, руководителям организаций и предприятий на территории Богородского муниципального округа | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.7 | Организация и проведение рейдов по вопросам благоустройства территории МО | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа (межведомственная комиссия) |
| 3.8 | Проведение предновогодней акции «Украсим муниципальный округ к Новому году!» на территории Богородского муниципального округа | Декабрь 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа, управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа |
| IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 4.0 | Очистка берегов малых рек | Май-июнь 2024 | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.1 | Организация ежедневной уборки ТКО с территории пгт Богородское и сельских населенных пунктов | В течение календарного года | Администрация Богородского муниципального округа; ОА «Куприт» ООО «Чистоград» Экодика (по согласованию) |
| 4.2 | Расчистка автомобильных дорог местного значения в зимний период времени в рамках Договора по содержанию автомобильных дорог | зимний период ноябрь-декабрь 2024 года | Отдел земельно – имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа |
| 4.3 | Грейдирование автомобильных дорог местного значения в рамках Договора по содержанию автомобильных дорог | Весна, лето, осень 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа: Богородский участок филиал ДУ-39 (начальник О.М. Угриновский); ИП Курочкин В.П. (по согласованию) |
| 4.4 | Расчистка трубопроводов для улучшения прохода талых вод в паводковый период на территориях населенных пунктов | Весенний период 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа; Богородский участок филиал ДУ-39; ИП Курочкин В.П. (по согласованию) |
| 4.5 | Выборочная уборка кустарниковой поросли в придорожной полосе дорог межмуниципального значения и дорог общего пользования в границах населенных пунктов | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа; Богородский участок филиал ДУ-39; (по согласованию) |
| 4.6 | Месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Богородского муниципального округа | 22.04. -31.05. 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
|  | Экологический месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Богородского муниципального округа | 12.08. -15.09. 2024 года |  |
| 4.7 | Проведение субботников по санитарной уборке, благоустройство территорий, вывоз мусора в пгт. Богородское и сельских населенных пунктах | 22.04. -31.05. 2024 года. | Физические и юридические лица МО (по согласованию) |
| 4.8 | Побелка деревьев в сквере пгт. Богородское | 01.05. -21.05. 2024 года | Физические и юридические лица МО (по согласованию) |
| 4.9 | Санитарная уборка и благоустройство территории памятника воинам, павшим в ВОВ 1941-1945 г.г. в пгт. Богородское и сельских населенных пунктах | 22.04. -08.05. 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.10 | Разбивка цветников у частных домов, организаций, предприятий поселка и в сельских населенных пунктах | 20.05. - 16.06. 2024 года | Физические и юридические лица МО (по согласованию) |
| 4.11 | Обновление фасадов зданий учреждений, организаций, предприятий на территории муниципального округа | В течение календарного 2024 года | Индивидуальные предприниматели, руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) |
| 4.12 | Санитарная уборка и обкашивание придомовых, ведомственных территорий, территорий мест общего пользования и бесхозяйных территорий на территории муниципального округа | Июнь-август 2024 года | Физические и юридические лица МО (по согласованию) |
| 4.13 | Проведение рейдов межведомственной комиссии по благоустройству на территории муниципального округа | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.14 | Субботник по уборке территории кладбищ на территории муниципального округа | Май-Июнь 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа; физические и юридические лица МО |
| 4.15 | Противопожарная опашка, подверженных пожару территорий МО | Май 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.16 | Уборка старых деревьев на территории МО | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.17 | Уборка и обкашивание бесхозяйных территорий на территории муниципального округа | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| V. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ЗАСЕДАНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ И УНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА |  |  |  |
| 5.0 | По мере поступлений протоколов | В течение календарного 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| VІ. ОТЧЕТНОСТЬ |  |  |  |
| 6.0 | Предоставление информации о проделанной работе по удалению сосулек, льда и снега с крыш, и элементов фасадов административных зданий на территории муниципального округа | Еженедельно в осенне-зимний период 2024 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 6.1 | Предоставление информации о проделанной работе по санитарной уборке и благоустройству территории Богородского муниципального округа в 2024 году | В период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству территории МО | Администрация Богородского муниципального округа |
| 6.2 | Ежемесячная отчетность об организации и проведению работы по санитарной уборке и благоустройству территории МО | В течение календарного 2024 года. | Администрация Богородского муниципального округа |
| VІІ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| 7.0 | Заседание комиссии по благоустройству с повесткой «Анализ проведенных работ по благоустройству территории Богородского муниципального округа в 2023 году, ее положительные и отрицательные стороны. Задачи организации благоустройства на территории округа на 2024 год» | Декабрь 2024 года | Соболева А.С., глава Богородского муниципального округа |

Примечание: в течение календарного 2024 года в настоящий План могут быть внесены соответствующие коррективы.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 20.03.2024      № 108

Состав межведомственной комиссии по проверке

санитарного состояния и благоустройства территории

в муниципальном образовании Богородский муниципальный округ Кировской области

| №п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соболева Александра Сергеевна | Глава Богородского муниципального округа, председатель комиссии |
| 2 | Губина Надежда Михайловна | Первый заместитель главы администрации Богородского муниципального округа, начальник управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа, заместитель председателя комиссии |
| 3 | Ардашева Светлана Васильевна | Ведущий специалист администрации Богородского муниципального округа по вопросам ЖКХ, секретарь комиссии |
| 4 | Вострикова Елена Анатольевна | Заведующий сектором по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, член комиссии |
| 5 | Злобина Ангелина Ивановна | Главный специалист администрации Богородского муниципального округа по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности, член комиссии |

______________________