**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.03.2024 № 121

пгт. Богородское

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области  на 2023-2027 годы»** |

В соответствии с постановлением администрации Богородского муниципального округа от 23.01.2024 № 14 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области», решением Думы Богородского муниципального округа от 21.02.2024 № 67/444 «О внесении изменений в решение Думы Богородского муниципального округа от 20.12.2023 № 66/436 «О бюджете Богородского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Богородского муниципального округа от 13.05.2020 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы», с изменениями от 06.02.2024 № 39 изложив приложение «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа на 2023-2027 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Богородского муниципального округа № 39 от 06.02.2024 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа на 2023-2027 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [munbog.gosuslugi.ru](http://www.munbog43.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Богородского

муниципального округа А.С. Соболева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 13.05.2020г. № 160

(в редакции постановления администрации Богородского муниципального округа

от 29.03.2024 № 121

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области**

**на 2023-2027 годы»**

пгт Богородское

2024

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  (далее - Программа) | Администрация Богородского муниципального округа Кировской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел земельно–имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | Эффективное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Богородского муниципального округа. |
| Задачи Программы | - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;  - увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км.;  - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети (УДС), км. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023-2027 годы, без выделения на этапы. |
| Объемы ассигнований Программы | общий объем финансирования составит 93407525,49руб., в т.ч. областной бюджет – 66601135,00 руб., бюджет муниципального округа – 26806390,49 руб.  **2023 год –** 29637323,78 руб., в т. ч.:  - областной бюджет (субсидия) – 22943 600,00руб.;  - бюджет муниципального округа – 6693723,78 руб.;  **2024 год –** 33010678,71 руб., в т.ч.:  - областной бюджет (субсидия) – 23801535,00 руб.;  - бюджет муниципального округа – 9209143,71 руб.;  **2025 год –** 15 621933,00 руб., в т.ч.:  - областной бюджет (субсидия) – 10 183 000,00 руб.;  - бюджет муниципального округа – 5 438933,00 руб.  **2026 год –** 15137590,00 руб., в т.ч.:  - областной бюджет (субсидия) – 9673000,00 руб.;  - бюджет муниципального округа 5464590,00 руб.,  **2027 год –** 0,00 руб., в т.ч.:  - областной бюджет (субсидия) – 0,00 руб.;  - бюджет муниципального округа – 0,00 руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | По результатам 2027 года должны быть достигнуты следующие показатели:  - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значениядо91,0 %;  - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 8,26 км;  - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 174,774 км.,в т.ч.: уличная дорожная сеть (УДС) – 83,351 км. |

**1.Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние годы, при повышенном росте автомобилизации, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, проходит медленными темпами и сильно отстает от необходимого уровня.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета на реализацию полномочий муниципального округа по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки и сроки капитального ремонта автомобильных дорог.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в ведении Богородского муниципального округа, составляет 174,774 км, решение Думы Богородского муниципального округа от 07.04.2021 № 32/244 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области»

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по типам покрытий:

с асфальтобетонным покрытием – 10,423 км (6,1 %);

грунтовые, щебеночные и ПГС – 164,351 км (93,9 %).

Из-за отсутствия на территории муниципального округа железных дорог все грузовые и пассажирские перевозки производятся только автомобильным транспортом.

Также к проблемам развития дорог в муниципальном округе относятся следующие факторы:

низкие темпы развития сети автомобильных дорог усугубляют проблемы в социальной сфере;

отсутствие на большинстве автомобильных дорог УДС асфальто-бетонного покрытия создает низкий уровень благоустройства и проблемы в передвижении по населенным пунктам в весенне-осенний период

дефицит необходимого объёма финансирования для содержания и развития сети автомобильных дорог Богородского муниципального округа;

растущие затраты на строительные материалы;

трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов в отрасль дорожного хозяйства.

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и инфраструктурных объектов, что может быть решено за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет эффективного управления расходованием средств финансирования.

**2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития**, **цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации Программы**

**2.1.** В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Богородского муниципального округа Кировской области на период 2021-2035 годы, утвержденной решением Думы Богородского муниципального округа от 15.09.2021 № 37/276 программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии и направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

**2.2. Основной целью Программы** является эффективное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Богородского муниципального округа.

**2.3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:**

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;

увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения.

**2.4. Целевые показатели эффективности реализации Программы:**

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя. | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомо-бильных дорог общего поль-зования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-женности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 91,8 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,0 |
| 2 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 5,472 | 1,29 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | км | 174,774 | 174,774 | 174,774 | 174,774 | 174,774 |
|  | -содержание уличной дорожной сети;  -содержание дорог вне границ населенных пунктов | км  км | 83,351  91,423 | 83,351  91,423 | 83,351  91,423 | 83,351  91,423 | 83,351  91,423 |

Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа позволит за период 2023-2027 годов соединить сельские населённые пункты дорогами, частично отвечающими нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения.

**2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

По результатам 2027 года должны быть достигнуты следующие показатели:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до91,0 %;

протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 8,26 км;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 174,774 км, в т.ч. уличная дорожная сеть (УДС) – 83,351 км.

**2.6. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации программы рассчитан на 5 лет (период с 2023 по 2027 годы). Разделение программы на этапы не предусматривается.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий программы**

Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» направлена на реализацию мероприятий:

строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах Богородского муниципального округа и в связи с провозом льготных категорий граждан.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| 1. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | О внесении изменений в Программу | Отдел земельно – имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | ежегодно |

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Мероприятия программы реализуются за счет областного бюджета и бюджета муниципального округа.

Общий объем финансирования программы составит **93407525,49** рублей, в том числе:

средства областного бюджета – **66601135** **руб.**;

средства бюджета муниципального округа – **26806390,49** руб.;

Расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального округа приведена в Приложении № 1.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в Приложении № 2.

**6. Методика оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пэф = | n  SUM Пi  i=1 | , где: |
| n |

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы, (%);

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (соответствующих единиц измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации Программы (соответствующих единиц измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фпл х 100%, где:

Уф – уровень финансирования Программы в целом, (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы, (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой, (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:

     Пэф + Уф

Эпр = -----------------------, где:

2

Эпр – оценка эффективности реализации Программы, (%);

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

Уф – уровень финансирования Программы в целом, (%);

Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 60% до 80%, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 60%, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы, достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных Программ Богородского муниципального округа Кировской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к программе

Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель соисполнитель,  муниципальный заказчик | Расходы (руб.) | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
|  | Муниципальная программа | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы".  Всего, в том числе: | Отдел земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | 6693723,78 | 9209143,71 | 5 438933,00 | 5464590,00 | 0,00 |
| **1.** | **Отдельные мероприятия** | **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области.**  **Всего, в том числе:** | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | **5543788,88** | **8056063,71** | **4288933,00** | **4314590,00** | **0,00** |
| **1.1.** | **Отдельные мероприятия** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области.** | Отдел земельно- имущественных отношений  администрации  Богородского муниципальногоокруга | 534703,00 | 180227,00 | 102900,00 | 97708,00 | **0,00** |
| 1.1.1. | Отдельные мероприятия | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Всего, в том числе: | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | 534703,00 | 180227,00 | 102900,00 | 97708,00 | 0,00 |
| **1.2**. | **Отдельные мероприятия** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.**  **Всего, в том числе:** | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги Таранки – Ошлань Богородского муниципального округа Кировской области. | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Отдельные мероприятия** | **Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети**  **Богородского муниципального округа Кировской области.**  **Всего в том числе:** | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | **5001243,88** | **6266363,71** | **4186033,00** | **4216882,00** | **0,00** |
| 1.3.1. | Отдельные мероприятия | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети Богородского муниципального округа Кировской области. | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | 5001243,88 | 4533063,71 | 4186033,00 | 4216882,00 | 0,00 |
| 1.3.2 |  | Стройконтроль ремонта а/д ул.Заречная в пгт. Богородское | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | 0,00 | 26500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Отдельные мероприятия | Разработка ПООД (проект организации дорожного движения),паспортизация дорог | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | 0,00 | 1500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Отдельные мероприятия | Ремонт участка автодороги по ул. Молодежная, с.Хороши | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | **0,00** | 206800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4**. | **Отдельные мероприятия** | **Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформации и поврежденных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.** | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | **7 842,00** | **1609473,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1-1.4.12 |  | Ремонт а/д п. Богородское-ПГС |  | 7842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.13 |  | Ремонт а/д по ул.Заречная в пгт. Богородское (0,69км) |  | 0,00 | 1236161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.14 |  | Ремонт а/д по ул.Новая с.Ошлань (0,6км) |  | 0,00 | 373312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Отдельные мероприятия** | **Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам** | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | **1 149934,90** | **1 153080,00** | **1150000,00** | **1150000,00** | **0,00** |
| 2.1 |  | Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам |  | 114934,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | 0,00 |
| 2.2 |  | Приобретение бланков карт маршрутов |  | 0,00 | 3080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Отдельные мероприятия** | **Субсидия на обеспечение мер по поддержке юр. лиц и ИП, осуществление перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области** | Отдел земельно- имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к программе  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы" за счет всех источников финансирования | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Лимит финансирования, руб. | В т. ч. по годам | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | |
|  | **Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы". Всего, в том числе:** | **93407525,49** | **29637323,78** | **33010678,71** | **15 621933,00** | **15137590,00** | **0,00** | |
| *Областной бюджет* | 66601135,00 | 22943600,00 | 23801535,00 | 10 183 000,00 | 9673000,00 | 0,00 | |
| *Бюджет муниципального округа* | 26806390,49 | 6693723,78 | 9209143,71 | 5438933,00 | 5464590,00 | 0,00 | |
| 1. | **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе:** | **79267710,59** | **23822388,88** | **26985798,71** | **14471933,00** | **13987590,00** | **0,00** | |
| *Областной бюджет* | 57271135,00 | 18278600,00 | 19136535,00 | 10 183000,00 | 9673000,00 | 0,00 | |
| *Бюджет муниципального округа* | 21996575,59 | 5543788,88 | 8056063,71 | 4288933,00 | 4314590,00 | 0,00 | |
| В том числе по объектам: | | | | | | | | |
| **1.1.** | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: | **42358138,00** | **10983303,00** | **11318227,00** | **10 285900,00** | **9770708,00** | **0,00** | |
| *Областной бюджет* | 41442600,00 | 10448600,00 | 11138000,00 | 10 183 000,00 | 9673000,00 | 0,00 | |
| *Бюджет муниципального округа* | 915538,00 | 534703,00 | 180227 | 102900,00 | 97708,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | ***Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Всего, в том числе:*** | **42358138,00** | **10983303,00** | **11318227,00** | **10 285900,00** | 9770708,00 | 0,00 | |
| *Областной бюджет* | 41442600,00 | 10448600,00 | 11138000,00 | 10 183 000,00 | 9673000,00 | 0,00 | |
| *Бюджет муниципального округа* | 915538,00 | 534703,00 | 180227 | 102900,00 | 97708,00 | 0,00 | |
| **1.2.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| *Областной бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Бюджет муниципального округа* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **1.3.** | ***Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе:*** | **19933057,59** | **5001243,88** | **6528898,71,71** | **4186033,00** | **4216882,00** | **0,00** | |
| *Областной бюджет* | 262535,00 | 0,00 | 262535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Бюджет муниципального округа* | 19670522,59 | 5001243,88 | 6266363,71 | 4186033,00 | 4216882,00 | 0,00 | |
| В том числе по объектам: | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети (УДС) Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: | **17937222,59** | **5001243,88** | **4533063,71** | **4186033**,**00** | 4216882,00 | | 0,00 |
| *Областной бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| *Бюджет муниципального округа* | 17937222,59 | 5001243,88 | 4533063,71 | 4186033,00 | 4216882,00 | | 0,00 |
| 1.3.2. | Стройконтроль ремонта а/д по ул.Заречная в пгт. Богородское, Богородского муниципального округа Кировской области  Всего, в том числе: | 26500,00 | 0,00 | 26500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 26500,00 | 0,00 | 26500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 3.3. | Разработка ПОДД (проект организации дорожного движения), паспортизация дорог | 1500000,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 1500000,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.4. | Ремонт участка автодороги по ул. Молодежная, с.Хороши | 469335 | 0,00 | 469335 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 262535,00 | 0,00 | 262535,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа всего* | 206800 | 0,00 | 206800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  | |  |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Молодежная, с.Хороши (местный бюджет) | 84067,00 | 0,00 | 84067 | 0.00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Молодежная, с.Хороши (физ.лица) | 32900,00 | 0,00 | 32900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Молодежная, с.Хороши (юр.лица и ИП) | 80000 | 0,00 | 80000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Молодежная, с.Хороши (стройконтроль) | 9833 | 0,00 | 9833 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **1.4** | Капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформации и поврежденных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. | **17183315,00** | **7 837842,00** | 9345473,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 15566000,00 | 7 830000,00 | 7736000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 1617315,00 | 7 842,00 | 1609473,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  | |  |
| 1.4.1. | Ремонт а/д по ул. Полевая в пгт. Богородское Богородского муниципального округа  (0,267 км.) | 381 695,00 | 381 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 381 313,00 | 381 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.2. | Ремонт а/д по ул. Энергетиков в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,540 км.) | 761 374,00 | 761 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 760 612,00 | 760 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.3. | Ремонт а/д по ул. Восточная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,273 км.) | 410 753,00 | 410 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 410 342,00 | 410 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.4. | Ремонт а/д проезд к д.№ 4-а по ул. Банникова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,130 км.) | 188 926,00 | 188 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 188 737,00 | 188 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.5. | Ремонт а/д по ул.30 лет Победы в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,350 км.) | 511 076,00 | 511 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 510 564,00 | 510 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.6. | Ремонт а/д по ул. Солнечная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,450 км.) | 645 455,00 | 645 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 644 809,00 | 644 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.7. | Ремонт а/д по ул. Шубникова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,273 км.) | 383 134,00 | 383 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 382 750,00 | 382 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.8. | Ремонт а/д по ул. Южная в пгт. Богородское Богородского муниципального округа  (0,574 км.) | 821 983,00 | 821 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 821 161,00 | 821 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.9. | Ремонт а/д по ул. Некрасова в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,232 км.) | 336 890,00 | 336 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 336 553,00 | 336 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.10. | Ремонт а/д по ул. Парковая в пгт. Богородское Богородского муниципального округа  (0,476 км.) | 665 672,00 | 665 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 665 006,00 | 665 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 666,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.11. | Ремонт а/д по ул.60 лет СССР в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (0,310 км.) | 443 928,00 | 443 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 443 484,00 | 443 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.12. | Ремонт а/д по ул. Советской Армии в пгт. Богородское Богородского муниципального округа (1,597 км.) | 2 286 956,00 | 2 286 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 2 284 669,00 | 2 284 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 2 287,00 | 2 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.13. | Ремонт а/д по ул. Заречная в пгт. Богородское, Богородского муниципального округа (0,69 км) | 1236161,00 | 0,00 | 1236161,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 1236161,00 | 0,00 | 1236161,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.14. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Новая с.Ошлань Богородского муниципального округа Кировской области (0,6 км.) | 8109312,00 | 0,00 | 8109312,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | 7736000,00 | 0,00 | 7736000,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | *Бюджет муниципального округа* | 373312,00 | 0,00 | 373312,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **2.** | **Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам** | **4603014.9** | **1149934,9** | **1153080,00** | **1 150 000,00** | **1 150 000,00** | | **0,00** |
|  | *Областной бюджет* | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | **4603014,9** | 1149934,90 | 1153080,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | | 0,00 |
|  | В том числе : |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным маршрутам | **4599934,90** | 1 149934,90 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1150000,00 | | 0,00 |
| *Областной бюджет* | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| *Бюджет муниципального округа* | **4599934,90** | 1149934,90 | 1150000,00 | 1150000,00 | 1150000,00 | | 0,00 |
| 2.2 | Приобретение бланков карт маршрутов | **3080,00** | 0,00 | 3080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Областной бюджет* | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | **3080,00** | 0,00 | 3080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **3.** | Субсидия на обеспечение мер по поддержке ИП осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области | **4665000,00** | 0,00 | 4665000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| *Областной бюджет* | **4665000,00** | 0,00 | 4665000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | *Бюджет муниципального округа* | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |