АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2024                                                                                                        № 131

пгт Богородское

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы»

В соответствии с постановлением администрации Богородского муниципального округа от 23.01.2024 № 14 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области», решением Думы Богородского муниципального округа Кировской области от 21.02.2024 № 67/444 «О внесении изменений в решение Думы Богородского муниципального округа от 20.12.2023 № 66/436 «О бюджете Богородского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы», утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального округа от 22.12.2021 № 417, с изменениями от 13.04.2022 № 161, от 28.10.2022 № 401, от 29.12.2022 № 522, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу:

постановление администрации Богородского муниципального округа от 13.04.2022 № 161 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы»»,

постановление администрации Богородского муниципального округа от 28.10.2022 № 401 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы»»,

постановление администрации Богородского муниципального округа от 29.12.2022 № 522 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы»».

3. Обнародовать настоящее постановление в сборнике основных       нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования         Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.gosuslugi.ru.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

И.о.главы Богородского

муниципального округа              Н.М. Губина

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 22.12.2021 № 417

(в редакции постановления администрации Богородского  муниципального округа

от 10.04.2024   № 131

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Богородского муниципального округа

Кировской области

на 2021-2032 годы»

пгт Богородское

2024

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Богородского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |  |
| Соисполнители муниципальной программы | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» (далее «детский сад «Солнышко»), МКУК Богородский Центр культуры и досуга (далее «Богородский ЦКД»), МКУК Богородская централизованная библиотечная система (далее «Богородская ЦБС»), МКОУДОД Богородский Центр детского творчества (далее «Центр детского творчества») |  |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |  |
| Основные цели муниципальной программы |  | повышение эффективности использования энергетическиx ресурсов муниципальными учреждениями за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Основные задачи муниципальной программы |  | Основные задачи предусматриваются индивидуально в утверждаемых программах по муниципальному учреждению и ежегодно подлежат уточнению, предусматривая: - реализацию организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижению объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов; - сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  | а) целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов; б) целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии; в) целевые показатели в государственном секторе; г) целевые показатели в жилищном фонде; д) целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры; е) целевые показатели в транспортном комплексе. |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | 2021–2032 годы в 2 этапа: 1 этап 2021-2026 год, 2 этап 2027-2032 годы |
| Объёмы ассигнований муниципальной программы |  | Общий объем ассигнований программы составит 987,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 987,9 тыс.руб., областной бюджет – 0,0 тыс.руб. по годам: 2021 год – 533,0 тыс. руб. в том числе в том числе местный бюджет – 533,0 тыс.руб. 2022 год – 161,0 тыс. руб., в том числе в том числе местный бюджет – 161,0 тыс.руб. 2023 год – 76,9 тыс. руб., в том числе в том числе местный бюджет – 76,9 тыс.руб. 2024 год – 117,0 тыс. руб., в том числе в том числе местный бюджет – 117,0 тыс.руб. 2025 год – 50,0 тыс. руб., в том числе в том числе местный бюджет – 50,0 тыс.руб. 2026 год – 50,0 тыс. руб., в том числе в том числе местный бюджет – 50,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | экономия электрической энергии на 1м2 общей площади в учреждениях бюджетной сферы на одного сотрудника (в части освещения, электрообогрева, кондиционеров, бытовых устройств); экономия тепловой энергии на 1м2 общей площади в учреждениях бюджетной сферы на одного сотрудника (в части снижения теплопотерь и повышения эффективности теплоснабжения); экономия холодной воды на 1 м2 общей площади в учреждениях бюджетной сферы на 1 сотрудника. |  |

* Средства участвуют по согласованию.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №261-ФЗ);

- Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов  Правительства Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды";

- Указом Президента РФ от 13 мая 2010 г. N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (с изменениями и дополнениями от 21 августа, 14 октября 2012 г.);

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в Кировской области, как и в России, крайне низка и составляет около 60 %. Данная проблема стоит достаточно остро и в Богородском муниципальном округе.

Реализуемые в последние годы в Богородском муниципальном округе мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направлены на системное и комплексное решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и на реализацию быстро окупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Для решения проблемы необходимо последовательное осуществление комплекса мер в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

Реализация Программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории округа, которые имеют не только экономическое, но и социальное и экологическое значение.

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:

На объектах бюджетной сферы:

слабый контроль за потреблением энергоресурсов и воды на объектах бюджетной сферы;

ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы.

В коммунальном секторе:

значительный износ сетей водоснабжения, особенно в отдельных населенных пунктах. Средств, собранных с населения за потребленную воду в некоторых населенных пунктах, не хватает на покрытие затрат на подъём воды;

наличие задолженности населения за потребленные энергоресурсы, коммунальные услуги, что не позволяет осуществлять инвестирование в реконструкцию и новое строительство сетей в необходимом объеме;

значительная доля физически и морально устаревшего энергоёмкого оборудования на объектах коммунальной сферы.

Основными видами используемых энергоресурсов в поселении являются:

электрическая энергия;

тепловая энергия;

дрова для отопления;

вода – холодное водоснабжение.

Основой экономики округа является  пищевая промышленность,  сельское хозяйство, торговля, производство тепловой энергии, водоснабжение.

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от сетей Филиала «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»,  ООО «Коммунэнерго».

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы в пгт Богородское осуществляется от котельных ООО «Стимул». Отопление социальной сферы в сельских населенных пунктах  осуществляется от котельных, которые эксплуатирует управление по социальным вопросам администрации муниципального округа.

Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на местном топливе – дрова. ООО «Стимул», муниципальные учреждения дрова приобретают у лесозаготовителей. Биотопливо и отходы лесопиления  для производства тепловой энергии не используются.

Водоснабжение населения и объектов социальной сферы в поселке Богородское производит ООО «Стимул».  В  с. Рождественское предоставлением услуг по водоснабжению занимаются  сельхозпредприятия, расположенные в указанном селе. В других населенных пунктах водоснабжением занимается Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Богородского района Кировской области.

В районе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов:

Тариф на воду с 14,06 руб. за 1м3 в 2007 году возрос до 35,46  руб. за 1 м3 в 2020 году и на 2026 год спрогнозирован в размере 48,26  руб. за 1 м3.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Богородского муниципального округа становится снижение эффективности расходования средств муниципального бюджета, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих темпы экономического развития, снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики,  повышение социальной напряжённости, вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение участникам экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях является одной из составляющих решения поставленных в программе задач.

В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности является одними из основных приоритетов  социально-экономического развития  Богородского муниципального округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы

Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа

2.1. Основная цель Программы Основной целью муниципальной Программы является повышение эффективности использования энергетическиx ресурсов муниципальными учреждениями за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо каждому муниципальному учреждению в рамках утвержденных программ по муниципальному учреждению, решить следующие основные задачи:

- реализацию организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижению объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.

2.3. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной Программы

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отображают:

а) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

б) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

в) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

г) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

д) увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

е) увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, а также увеличение количества транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - газовые смеси), сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения;

ж) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

з) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

В муниципальную программу включены следующие целевые показатели:

а)  целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии;

в) целевые показатели в государственном секторе;

г) целевые показатели в жилищном фонде;

д) целевые показатели  в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры;

е) целевые показатели в транспортном комплексе.

Перечень значений целевых показателей представлен в приложении № 2.

2.4.  Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы

Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

экономия электрической энергии на 1м2 общей площади в учреждениях бюджетной сферы  на одного сотрудника (в части освещения, электрообогрева, кондиционеров, бытовых устройств);

экономия тепловой энергии на 1м2 общей площади в учреждениях бюджетной сферы на одного сотрудника (в части снижения теплопотерь и повышения эффективности теплоснабжения);

экономия холодной воды на 1 м2 общей площади в учреждениях бюджетной сферы на 1 сотрудника.

2.5. Сроки реализации муниципальной Программы

Срок реализации муниципальной Программы – 2021–2032 годы. Программа реализуется в 2 этапа: 1 этап 2021-2026 год, 2 этап 2027-2032 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта, сроки проведения мероприятий в соответствии с настоящим документом

Перечень  и характеристика программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в приложении № 1.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной Программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной Программы.

Основными документами регулирования являются:

Федеральный  закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов  Правительства Российской Федерации».

В дальнейшем для разработки и утверждения дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

изменениями законодательства местного самоуправления;

принятыми управленческими решениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа | ежегодно |

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы (при условии возможности финансирования в ходе исполнения бюджета Богородского муниципального округа и областного бюджетов на 1 этапе 2021-2026 гг.) – 987,9 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета муниципального округа – 987,9 тыс.  руб. (при условии возможности финансирования в ходе исполнения бюджета округа на 1 этапе 2021-2026 гг.);

средства внебюджетных и иных источников – 0,0 тыс. руб. (во всех случаях привлекаются по согласованию).

Объём расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счёт средств бюджета муниципального округа, устанавливается решением Думы Богородского муниципального округа о бюджете Богородского муниципального округа на соответствующий год.

Средства бюджета муниципального округа могут привлекаться на установку приборов учёта в многоквартирных домах, в учреждениях, финансируемых за счёт средств бюджета городского округа, автоматизацию тепловых пунктов в муниципальных учреждениях, улучшение теплотехнических характеристик зданий в муниципальных учреждениях, установку энергосберегающих ламп освещения в муниципальных учреждениях, модернизацию и ремонт котельных и трубопроводных систем передачи ресурсов в муниципальных учреждениях.

Внебюджетные источники – средства промышленных предприятий, предприятий сферы топливно-энергетического комплекса, АПК и транспорта, средства собственников помещений в многоквартирных домах, энергоснабжающих организаций, привлекаемые для установки приборов учёта энергетических ресурсов, средства инвесторов, а также средства, привлекаемые в виде кредитов и займов.

Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального округа, а также прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования представлены в приложении № 3.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

Методика оценки эффективности муниципальной Программы  представляет собой алгоритм оценки по итогам реализации муниципальной Программы  как результативности муниципальной Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы (оценка результативности);

степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной  Программы;

оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Расчет степени достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы проводится по формуле:

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы, процентов;

- фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующей единице измерения);

- установленное муниципальной Программой значение показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующей единице измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной Программы в целом по формуле:

Р - результативность реализации муниципальной Программы, процентов;

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы, процентов;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной Программы производится по следующей формуле:

УФ - уровень финансирования муниципальной  Программы, процентов;

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы в отчетном периоде, тыс. рублей;

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на отчетный период, установленный муниципальной Программой, тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится по формуле:

Э - эффективность реализации муниципальной  Программы, процентов;

Р - результативность реализации муниципальной  Программы, процентов;

УФ - уровень финансирования муниципальной  Программы, процентов.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы устанавливаются следующие критерии:

значение показателя Э от 80% и выше – муниципальная  Программа эффективна;

значение показателя Э от 60% до 80% включительно - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

значение показателя Э менее 60% - муниципальная  Программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной  Программы.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Богородского муниципального района Кировской области

_____________

|  |  |  |  | Приложение №1 к Программе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и характеристика программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение задач Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование задач и мероприятий Программы | Источник финансирования | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программы в обязательном порядке (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161 п. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации; | всего, в т.ч.: | 65,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 65,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 44,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, переоснащение и поверка приборов; | всего, в т.ч.: | 65,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 65,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 44,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Модернизация и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,4 | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,5 | Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов,) | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,5 | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления. | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,6 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах холодного водоснабжения | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций; | всего, в т.ч.: | 752,0 | 485,1 | 90,0 | 58,9 | 18,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 752,0 | 485,1 | 90,0 | 58,9 | 18,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 259,7 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 213,9 | 65,0 | 90,0 | 58,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 260,4 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Проведение энергетических обследований (с разработкой энергопаспорта) зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,2 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, кровельных покрытий, оконных и дверных проемов; | всего, в т.ч.: | 573,6 | 324,7 | 90,0 | 58,9 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 573,6 | 324,7 | 90,0 | 58,9 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 259,7 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 213,9 | 65,0 | 90,0 | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,3 | Замена оборудования котельных, тепловых узлов, теплотрасс для зданий, строений, сооружений; | всего, в т.ч.: | 160,4 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 160,4 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 160,4 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,4 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях. Химочистка тепловых систем; | всего, в т.ч.: | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4,5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующим признанием права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8,1 | Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования. | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещениюе бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | по информационному обеспечению указанных в подпунктах "1" - "10" настоящего пункта мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые дополнительно включены в программу (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 г. №161 п. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням; | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, а также проведение энергетических обследований; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13,1 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности; | всего, в т.ч.: | 75,9 | 22,9 | 25,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 75,9 | 22,9 | 25,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 22,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 35,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14,1 | Мероприятия, направленные на установку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, на замену светильников уличного освещения, установку светодиодных ламп, датчиков движения и т.д; | всего, в т.ч.: | 75,9 | 22,9 | 25,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 75,9 | 22,9 | 25,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 22,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 35,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче; | всего, в т.ч.: | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16,1 | Мероприятия направленные на замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; | всего, в т.ч.: | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16,2 | Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16,3 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16,4 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16,5 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16,6 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16,7 | Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче; | всего, в т.ч.: | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18,1 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18,2 | Замена сетей водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий в системах водоснабжения при восстановлении разрушенной тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; | всего, в т.ч.: | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ВСЕГО | всего, в т.ч.: | 987,9 | 533,0 | 161,0 | 76,9 | 117,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 987,9 | 533,0 | 161,0 | 76,9 | 117,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Администрация Богородского муниципального округа | 259,7 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Детский сад «Солнышко» | 61,9 | 12,9 | 21,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородская ЦБС | 216,9 | 65,0 | 90,0 | 61,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Центр детского творчества | 50,0 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Богородский ЦКД | 399,4 | 170,4 | 40,0 | 0,0 | 89,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2

к Программе

Перечень значений целевых показателей эффективности реализации

муниципальной Программы.

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый период (удельное годовое значение) | Целевой уровень снижения (с нарастающим периодом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025г . |  |  | 2026 г. |  |
| 1 | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.2 | доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.3 | доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 | ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт | МВт | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Целевые показатели в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | 0,2059 | 0,2019 | 0,1998 |  |  |  | 0,1989 |  |  | 0,1978 |  |  | 0,1978 |  |  | 0,1978 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт*ч/м2 | 34,0 | 33,9 | 33,8 |  |  |  | 33,7 |  |  | 33,6 |  |  | 33,5 |  |  | 33,4 |
| 3.3 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Гкал/м2 | 0,2059 | 0,2019 | 0,1998 |  |  |  | 0,1989 |  |  | 0,1978 |  |  | 0,1978 |  |  | 0,1978 |
| 3.4 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт*ч/м2 | 28,5 | 28,4 | 28,3 |  |  |  | 28,2 |  |  | 28,1 |  |  | 28,0 |  |  | 27,9 |
| 3.5 | объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением | т, | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Воды м3/м2, | 0,5 | 0,5 | 0,49 |  |  |  | 0,49 |  |  | 0,49 |  |  | 0,49 |  |  | 0,49 |
|  |  | ТЭ Гкал/м2 | 0,2059 | 0,2019 | 0,1998 |  |  |  | 0,1989 |  |  | 0,1978 |  |  | 0,1978 |  |  | 0,1978 |
|  |  | ЭЭ кВт*ч/м2 | 23,0 | 22,3 | 21,6 |  |  |  | 20,9 |  |  | 20,3 |  |  | 20,1 |  |  | 20,0 |
| 4 | Целевые показатели в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |  |  |  | 0,153 |  |  | 0,153 |  |  | 0,153 |  |  | 0,153 |
| 4.3 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | 48,53 | 48,53 | 48,53 |  |  |  | 48,53 |  |  | 48,53 |  |  | 48,53 |  |  | 48,53 |
| 4.4 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 46,26 | 46,26 | 46,26 |  |  |  | 46,26 |  |  | 46,26 |  |  | 46,26 |  |  | 46,26 |
| 4.5 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5 | Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в сфере промышленного производства | т. ут/ед. продукции | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.2 | удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | г. ут/кВт·ч | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.3 | удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций | кг. ут/Гкал | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.4 | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | кг. ут/Гкал | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.5 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 14,9 | 14,89 |  | 14,88 |  |  | 14,87 |  |  | 14,86 |  | 14,85 |  |  | 14,84 |  |
| 5.6 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,4 | 18,2 |  | 18,1 |  |  | 17,95 |  |  | 17,8 |  | 17,75 |  |  | 17,6 |  |
| 5.7 | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 14 | 16,2 |  | 17,5 |  |  | 19,1 |  |  | 21,3 |  | 25,0 |  |  | 30,5 |  |
| 6 | Целевые показатели в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.2 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.3 | количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.4 | количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.5 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | единиц | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Программе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование задач и мероприятий Программы |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик |  | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы» |  |  |  | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения |  | 987,9 |  | 533,0 |  | 161,0 | 76,9 | 117,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 1 |  | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, переоснащение и поверка приборов; |  | Администрация Богородского муниципального округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Детский сад «Солнышко» |  | 21,0 |  | 0,0 |  | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородская ЦБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Центр детского творчества |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородский ЦКД |  | 44,0 |  | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 | 29,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 2 |  | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, кровельных покрытий, оконных и дверных проемов; |  | Администрация Богородского муниципального округа |  | 259,7 |  | 259,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Детский сад «Солнышко» |  | 18,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородская ЦБС |  | 213,9 |  | 65,0 |  | 90,0 | 58,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Центр детского творчества |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородский ЦКД |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 3 |  | Замена оборудования котельных, тепловых узлов, теплотрасс для зданий, строений, сооружений; |  | Администрация Богородского муниципального округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Детский сад «Солнышко» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородская ЦБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Центр детского творчества |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородский ЦКД |  | 160,4 |  | 160,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 4 |  | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях. Химочистка тепловых систем; |  | Администрация Богородского муниципального округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Детский сад «Солнышко» |  | 18,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородская ЦБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Центр детского творчества |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородский ЦКД |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 5 |  | Мероприятия, направленные на установку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, на замену светильников уличного освещения, установку светодиодных ламп, датчиков движения и т.д; |  | Администрация Богородского муниципального округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Детский сад «Солнышко» |  | 22,9 |  | 12,9 |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородская ЦБС |  | 3,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Центр детского творчества |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородский ЦКД |  | 35,0 |  | 10,0 |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 6 |  | Мероприятия направленные на замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; |  | Администрация Богородского муниципального округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Детский сад «Солнышко» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородская ЦБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Центр детского творчества |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородский ЦКД |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | 7 |  |  | Замена сетей водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий в системах водоснабжения при восстановлении разрушенной тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; |  | Администрация Богородского муниципального округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Детский сад «Солнышко» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородская ЦБС |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Центр детского творчества |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Богородский ЦКД |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 |

| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Наименование задач и мероприятий Программы |  |  | Источник финансирования | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2032 годы» |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 987,9 | 533,0 | 161,0 | 76,9 | 117,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 1 |  | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, переоснащение и поверка приборов; | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 65,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 2 |  | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, кровельных покрытий, оконных и дверных проемов; | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 573,6 | 324,7 | 90,0 | 58,9 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 3 |  | Замена оборудования котельных, тепловых узлов, теплотрасс для зданий, строений, сооружений; | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 160,4 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 4 |  | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях. Химочистка тепловых систем; | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 5 |  | Мероприятия, направленные на установку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, на замену светильников уличного освещения, установку светодиодных ламп, датчиков движения и т.д; | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 75,9 | 22,9 | 25,0 | 18,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие |  | 6 |  | Мероприятия направленные на замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | 7 |  | Замена сетей водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий в системах водоснабжения при восстановлении разрушенной тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

___________