АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021                                                                                                           № 116

пгт Богородское

О санитарной очистке и благоустройстве территории

муниципального образования Богородский муниципальный округ

Кировской области на 2021 год

В соответствии с п.18,19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 27,28 ч. 1 ст. 8 Устава муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области, принятого решением Представительного органа Богородского муниципального округа Кировской области от 21.10.2019 № 4/39,  в редакции решения Думы Богородского муниципального округа Кировской области от 08.04.2020 года № 18/131 администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2021 год согласно приложению

№ 1.

2. Утвердить Состав межведомственной комиссии по проверке санитарного состояния и благоустройства территории в муниципальном образовании Богородский муниципальный округ Кировской области согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Богородского муниципального округа на 2021 год возложить на первого  заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа.

4.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области  и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog43.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Богородского

муниципального округа        А.В. Растегаев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации                                                         Богородского муниципального округа

от    27.04.2021                    №  116

План мероприятий

по санитарной очистке и

благоустройству территории

муниципального образования

Богородский муниципальный округ Кировской области

на 2021 год

пгт Богородское

2021 г.

І. Разработка нормативно-правовых актов, руководство ранее принятыми НПА по вопросам благоустройства территории МО

| №п/п | Наименование мероприятий по благоустройству | Сроки реализации | Ответственные (исполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Анализ нормативно-правовых актов по вопросам благоустройства | Апрель-май 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.2 | Разработка, утверждение и публикация в газете «Богородская Заря» и сайте Богородского муниципального округа Постановление «Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Богородского городского поселения» | Апрель 2021 года | Обухов В.Г., главный специалист по дорожной деятельности и транспорту администрации Богородского муниципального округа |
| 1.3 | Разработка и утверждение Паспорта пожарной безопасности пгт. Богородское, подверженного угрозе лесных пожаров | До 01.04.2021 года | Леушин С.Ю., главный специалист по делам ГО и ЧС |
| 1.4 | Разработка, утверждение, публикация на сайте Богородского района Распоряжения «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период в МО Богородский муниципальный округ Кировской области» | апрель 2021 года | Леушин С.Ю., главный специалист по делам ГО и ЧС |
| 1.5 | Разработка и утверждение Плана по санитарной очистке и благоустройству территории МО Богородский муниципальный округ Кировской области на 2021 год | Апрель 2021 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| 1.6 | Принятие и публикация на сайте Богородского муниципального округа Распоряжения «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Богородского муниципального округа» | Апрель 2021 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| ІІ.ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| 2.0 | Публикация информации Богородского муниципального округа о необходимости уборки снега и наледи с крыш домов и хозяйственных построек на территории МО | Декабрь 2021 г.- март 2022 | Администрация Богородского муниципального округа |
| 2.1 | Обращение к жителям МО о необходимости проведения работ по санитарной уборке и благоустройству территории МО через СМИ | Апрель 2021 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| 2.2. | Размещение информации по вопросам благоустройства на информационных стендах, расположенных на территории МО | В течение календарного года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 2.3 | Размещение информации и публикаций по вопросам благоустройства на сайте Богородского муниципального округа и на страницах газеты «Богородская Заря» | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| 3.0 | Заключение Договоров по организации и проведению оплачиваемых общественных работ с оказанием материальной поддержки между администрацией Богородского муниципального округа и Центром занятости населения Богородского района | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа по предложениям Центра занятости населения Богородского района |
| 3.1. | Привлечение к благоустройству территории МО и заключение срочных Трудовых договоров с лицами, (отбывающими) отрабатывающими обязательные часы по линии службы исполнения и наказания ССП | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.2 | Систематическое освещение вопросов благоустройства Богородского муниципального округа на планерках в администрации Богородского муниципального округа | В течение календарного 2021 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| 3.3 | Выступления на совещаниях с руководителями учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности по вопросам благоустройства | В течение календарного 2021 года | Управление жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа |
| 3.4 | Работа с представителями многоквартирных домов в вопросах благоустройства территорий | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа, ТСЖ |
| 3.5 | Обращения к жителям МО; встречи (сходы, собрания) с жителями Богородского муниципального округа по вопросам благоустройства | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.6 | Подготовка и направление предписаний о нарушении Норм и Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка жителям, руководителям организаций и предприятий | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.7 | Организация и проведение рейдов по вопросам благоустройства территории МО | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа (межведомственная комиссия) |
| 3.8 | Проведение предновогодней акции «Украсим муниципальный округ к Новому году!» | Декабрь 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа, управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа |
| IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 4.0 | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) (канализационных стоков) | В течение календарного года по мере накопления и по заявкам жителей | Администрация Богородского муниципального округа; ООО «Стимул» (А.М.Любов) (по согласованию) |
| 4.1 | Организация ежедневной уборки ТКО с территории пгт Богородское | В течение календарного года | Администрация Богородского муниципального округа; ОА«Куприт» МПО «Экодика» (по согласованию) |
| 4.2 | Расчистка автомобильных дорог местного значения в зимний период времени в рамках Договора | зимний период ноябрь-декабрь 2021 года | Отдел земельно – имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа |
| 4.3 | Грейдирование автомобильных дорог местного значения в рамках Договора | Весна, лето, осень 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа: Богородский участок филиал ДУ-39 (начальник Н.А. Рылов); ИП Курочкин В.П. (по согласованию) |
| 4.4 | Расчистка трубопроводов для улучшения прохода талых вод | Весенний период 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа; Богородский участок филиал ДУ-39; ИП Курочкин В.П. (по согласованию) |
| 4.5 | Выборочная уборка кустарниковой поросли на придорожной полосах | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа; Богородский участок филиал ДУ-39; (по согласованию) |
| 4.6 | Месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Богородского муниципального округа | 26.04.-30.05. 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
|  | Экологический месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Богородского муниципального округа | 16.08.-16.09. 2021 года |  |
| 4.7 | Проведение субботников по санитарной уборке, благоустройство территорий, вывоз мусора | 26.04.-30.05. 2021 года. | Физические и юридические лица МО (по согласованию) |
| 4.8 | Побелка деревьев | 01.05.-21.05. 2021 года | Физические и юридические лица МО (по согласованию) |
| 4.9 | Санитарная уборка и благоустройство территории памятника воинам, павшим в ВОВ 1941-1945 г.г. | 26.04.-08.05. 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.10 | Разбивка цветников у частных домов, организаций, предприятий поселка | 20.05.-20.06. 2021 года | Физические и юридические лица МО (по согласованию) |
| 4.11 | Обновление фасадов зданий учреждений, организаций, предприятий | В течение календарного 2021 года | Индивидуальные предприниматели, руководители учреждений, организаций, предприятий (по согласованию) |
| 4.12 | Санитарная уборка и обкашивание придомовых, ведомственных территорий, территорий мест общего пользования и бесхозяйных территорий | Июнь-август 2021 года | Физические и юридические лица МО (по согласованию) |
| 4.13 | Проведение рейдов межведомственной комиссии по благоустройству | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.14 | Субботник по уборке территории кладбищ | Май-Июнь 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа; физические и юридические лица МО |
| 4.15 | Противопожарная опашка, подверженных пожару территорий МО | Май 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.16 | Уборка старых деревьев на территории МО | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 4.17 | Уборка и обкашивание бесхозяйных территорий | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| V. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ЗАСЕДАНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ И УНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА |  |  |  |
| 5.0 | По мере поступлений протоколов | В течение календарного 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| VІ. ОТЧЕТНОСТЬ |  |  |  |
| 6.0 | Предоставление информации о проделанной работе по удалению сосулек, льда и снега с крыш и элементов фасадов административных зданий | Еженедельно в осенне-зимний период 2021 года | Администрация Богородского муниципального округа |
| 6.1 | Предоставление информации о проделанной работе по санитарной уборке и благоустройству территории Богородского муниципального округа в 2021 года | В период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству территории МО | Администрация Богородского муниципального округа |
| 6.2 | Ежемесячная отчетность об организации и проведению работы по санитарной уборке и благоустройству территории МО | В течение календарного 2021 года. | Администрация Богородского муниципального округа |
| VІІ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| 7.0 | Заседание комиссии по благоустройству с повесткой «Анализ проведенных работ по благоустройству территории Богородского муниципального округа в 2021 году, ее положительные и отрицательные стороны. Задачи организации благоустройства на территории округа на 2022 год» | Декабрь 2021 года | Растегаев А.В., глава Богородского муниципального округа |

Примечание: в течение календарного 2021 года в настоящий План могут быть внесены соответствующие коррективы.

Приложение №  2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от       27.04.2021                           № 116

Состав межведомственной комиссии по проверке

санитарного состояния и благоустройства территории

в муниципальном образовании Богородский муниципальный округ Кировской области

| №п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Растегаев Александр Викторович | Глава Богородского муниципального округа, председатель комиссии |
| 2 | Губина Надежда Михайловна | Первый заместитель главы администрации Богородского муниципального округа, начальник управления земельно-имущественных отношений и муниципальных закупок администрации Богородского муниципального округа, заместитель председателя комиссии |
| 3 | Ардашева Светлана Васильевна | Ведущий специалист администрации Богородского муниципального округа по вопросам ЖКХ, секретарь комиссии |
| 4 | Вострикова Елена Анатольевна | Заведующий сектором по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа, член комиссии |
| 5 | Злобина Ангелина Ивановна | Главный специалист администрации Богородского муниципального округа по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности |

______________________