АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2024                                                                                                       №  148

пгт Богородское

Об утверждении Плана сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения на территории Богородского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов

В целях обеспечения готовности к прохождению отопительного периода 2024-2025 гг. в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на территории Богородского муниципального округа, администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения на территории Богородского муниципального округа к отопительному сезону 2024-2025 гг. согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации к работе в отопительный период 2024-2025 гг. согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа Н.М. Губину.

4. Опубликовать настоящее  постановление  в  Сборнике  основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.gosuslugi.ru.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального обнародования.

И.о. главы Богородского

муниципального округа          Н.М. Губина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Богородского муниципального округа от 17.04.2024 № 148

План сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения

на территории Богородского муниципального округа

к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| І. Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой базы по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 гг. | апрель 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.2. | Анализ прохождения отопительного периода 2023-2024 гг. | апрель-июнь 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа совместно с ресурсоснабжающей организацией |
| 1.3. | Издание нормативных правовых актов (НПА) | апрель-сентябрь 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.3.1. | Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. | принятие НПА, июнь 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.3.2. | О назначении в установленном порядке комиссии: | принятие НПА, июнь 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа |
|  | по проверке потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период |  |  |
|  | по проверке теплоснабжающей организации к работе в отопительный период |  |  |
| 1.3.3. | О завершении отопительного периода 2023-2024 гг. в Богородском муниципальном округе | Апрель - май 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа |
| 1.3.4. | О начале отопительного периода в Богородском муниципальном округе с учетом климатических условий на территории округа и по согласованию с ресурсоснабжающей организацией | принятие НПА, сентябрь 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа |
| ІІ. Практический этап и деятельность комиссии по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка муниципального образования к отопительному периоду в соответствии с требованиями Правил, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 и обеспечение получения паспорта готовности к отопительному периоду муниципальным образованием | май-сентябрь 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа |
| 2.1.1. | Подготовка муниципального жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Государственным комитетом РФ по строительству и ЖКК от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | май-июль 2024 г. | Собственники и (или) пользователи помещений в МКД или жилых домах |
| 2.1.2. | Подготовка к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (объектов социальной сферы) | май-июль 2024 г. | Руководители учреждений, организаций, функционирующих на территории Богородского муниципального округа |
| 2.2. | Подготовка к отопительному периоду теплоснабжающей (ресурсоснабжающей) организации | до 01.09.2024 г. | Ресурсоснабжающие организации |
| 2.2.1. | Заготовка топлива в объеме в соответствии с требованиями законодательства | до 01.09.2024 г. | Ресурсоснабжающие организации |
| 2.2.2. | Подготовка котельных: ул. Советская, 5; ул. 1 Мая, 11 ул. Коммуны, 18 ул. Кирова, 4 | до 01.09.2024 г. | Ресурсоснабжающая организация |
| 2.2.3. | Проведение испытаний оборудования источников тепла, тепловых сетей, теплових пунктов и систем теплопотребления на прочность | май 2024 г. | Ресурсоснабжающие организации |
| 2.2.4. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников тепла | до 15.07.2024 г. | Ресурсоснабжающие организации |
| 2.2.5. | Проведение испытаний теплових сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя | август 2024 г. | Ресурсоснабжающие организации |
| 2.3. | Подготовка документации согласно раздела V Правил, указанных в пункте 3.1 настоящего Плана | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация Богородского муниципального округа |
| 2.4. | Проведение рейдов по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии: жилищного фонда, в том числе МКД, и объектов социальной сферы | июль 2024 г. | Комиссия при администрации Богородского муниципального округа |
| 2.5. | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии | до 01.08.2024 г. | Комиссия при администрации Богородского муниципального округа |
| 2.6. | Проведение проверки и выдача паспорта готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации | до 15.09.2024 г. Примечание: Согласно Правил, утвержденных приказом Минрегиона России от 12.03.2013 г. № 103 до 01.11.2024г. | Комиссия при администрации Богородского муниципального округа с привлечением представителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| ІІІ. Информационно-аналитический этап |  |  |  |
| 3.1. | Систематическое проведение рабочих встреч с руководством ресурсоснабжающей организации по вопросам подготовки к отопительному периоду | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.2. | Выступления на совещаниях с руководителями учреждений, организаций – потребителями тепловой энергии | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.3. | Участие в работе комиссии по подготовке к отопительному периоду | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.4. | Предоставление различных информаций, отчетности по подготовке к отопительному периоду | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.5. | Публикации информационных материалов на страницах газеты «Богородская Заря», сайтах Богородского муниципального округа и информационных стендах на территории муниципального округа | в течение всего периода подготовки к отопительному периоду | Администрация Богородского муниципального округа |
| 3.6. | Анализ выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду в муниципальном округе | Ноябрь 2024 г. | Администрация Богородского муниципального округа |

Примечание: в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Богородского муниципального округа в настоящий План возможно внесение дополнений, изменений.

____________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 17.04.2024 № 148

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки потребителей тепловой энергии

и теплоснабжающей организации к работе в отопительный

период 2024-2025 гг.

| СОБОЛЕВА Александра Сергеевна | - | глава Богородского муниципального округа, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| ГУБИНА Надежда Михайловна | - | первый заместитель главы администрации Богородского муниципального округа, начальник управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа, заместитель председателя комиссии |
| МОХИРЕВА Светлана Викторовна | - | ведущий специалист администрации Богородского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения, секретарь комиссии |
| МИКРЮКОВ Владимир Васильевич | - | начальник отдела по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа, главный архитектор Богородского муниципального округа |
| ВОСТРИКОВА Елена Анатольевна | - | заведующий сектором по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа |
|  | - | представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию) |

____________