АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020                                                                                                            № 160

пгт Богородское

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Богородского муниципального округа от 27.04.2020 №136 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области», администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального             округа Кировской области на 2020-2024 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Богородского городского округа от 25.12.2019 № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения           Богородского городского округа на 2020-2024 годы»;

постановление администрации Богородского городского округа от 04.03.2020 № 53 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Богородского городского округа на 2020-2024 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа. (Нелюбина Н.Н.)

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богородского

муниципального округа    А.В. Растегаев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 13.05.2020 № 160

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области

на 2020-2024 годы»

пгт Богородское

2020

Паспорт муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее Программа) | Отдел земельно – имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | Эффективное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Богородского муниципального округа. |
| Задачи Программы | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % ; протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км.; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети (УДС), км. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020-2024 годы, без выделения на этапы. |
| Объемы ассигнований Программы | общий объем финансирования составит 68 294 254,81 руб., в т.ч. областной бюджет – 45 147 200,00 руб., бюджет городского округа – 23 147 054,81 руб. 2020 год – 16018645,81 руб., в т. ч.: областной бюджет (субсидия) – 10 819 200,00 руб.; бюджет городского округа – 5 199 445,81 руб.; 2021 год – 12 938 592,00 руб., в т.ч.: областной бюджет (субсидия) – 8 582 000,00 руб.; бюджет городского округа – 4 356 592,00 руб.; 2022 год – 13 112 339,00 руб., в т.ч.: областной бюджет (субсидия) – 8 582 000,00 руб.; бюджет городского округа – 4 530 339,00 руб.; 2023 год – 13 112 339,00 руб., в т.ч.: областной бюджет (субсидия) – 8 582 000,00 руб.; бюджет городского округа – 4 530 339,00 руб.; 2024 год – 13 112 339,00 руб., в т.ч.: областной бюджет (субсидия) – 8 582 000,00 руб.; бюджет городского округа – 4 530 339,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | По результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели: Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 95,3 %; протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 2,8 км. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 173,844 км., в т.ч.: уличная дорожная сеть (УДС) – 82,421 км. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние годы, при повышенном росте автомобилизации, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, проходит медленными темпами и сильно отстает от необходимого уровня.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области является дефицит средств в местном бюджете и низкий объем выделяемых субсидий из областного бюджета  на реализацию полномочий муниципального округа по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные межремонтные сроки и сроки капитального ремонта автомобильных дорог.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в ведении Богородского  муниципального округа 173,844 км.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по типам покрытий:

с асфальтобетонным покрытием 	– 12,653 км (7,3 %);

грунтовые, щебеночные  и  ПГС – 161,191  км (92,7 %).

Из-за отсутствия на территории муниципального округа железных дорог все грузовые и  пассажирские перевозки  производятся  только автомобильным транспортом.

Также  к  проблемам развития дорог в муниципальном округе относятся следующие факторы:

отсутствие дорожной организации на территории Богородского муниципального округа;

низкие  темпы  развития  сети  автомобильных  дорог  усугубляют проблемы  в  социальной  сфере;

отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

дефицит необходимого объёма финансирования для развития сети автомобильных дорог Богородского  муниципального округа;

растущие затраты на строительные материалы;

трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов с инженерным образованием в отрасль дорожного хозяйства.

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличение объемов по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, что может быть решено за счет увеличения бюджетного финансирования, а также за счет эффективного управления  расходованием средств финансирования.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей  сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы,  описание ожидаемых конечных результатов реализации  Программы, сроков и этапов реализации                  Программы

2.1. Программа соответствует приоритетам, установленным в Программе  «Социально – экономическое развития муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области» на 2016-2024 годы», утвержденной решением Богородской районной Думы               от 25.05.2016 № 63/445 и направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса, увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2.2. Основной целью Программы является эффективное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области.

2.3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие   задачи:

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;

увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения.

2.4.  Целевые показатели эффективности реализации Программы:

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации Программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя. | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомо-бильных дорог общего поль-зования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-женности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 95,8 | 95,5 | 95,2 | 94,9 | 94,6 |
| 2 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. | км | 1,87 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, | км | 173,844 | 173,844 | 173,844 | 173,844 | 173,844 |
|  | в т.ч. содержание уличной дорожной сети | км | 82,421 | 82,421 | 82,421 | 82,421 | 82,421 |

Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа позволит за период 2020-2024 годов соединить сельские населённые пункты дорогами, частично отвечающими нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения.

2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

По результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 94,6 %;

протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 2,800 км.

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 173,844 км, в т.ч. уличная дорожная сеть (УДС) – 82,421 км..

2.6. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы рассчитан на 5 лет (период с 2020 по 2024 годы). Разделение программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы» направлена на реализацию мероприятий:

строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах Богородского муниципального округа и в связи с провозом льготных категорий граждан.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | О внесении изменений в Программу | Отдел земельно –имущест-венных отношений админист-рации Богородского муниципального округа | ежегодно |

5. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы реализуются за счет областного бюджета и бюджета городского округа.

Общий объем финансирования программы составит 68 294 254,81 рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 45 147 200,00  руб.;

средства бюджета городского округа – 23 147 054,81 руб.;

в т.ч. отчисления в бюджет городского округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла – 7 647 656,50 руб.

Расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального округа приведена в Приложении № 1.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в Приложении № 2.

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации  Программы, (%);

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы  рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации  Программы (соответствующих единиц измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации  Программы (соответствующих единиц измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Уф = Фф/Фпл х 100%, где:

Уф – уровень финансирования Программы в целом, (%);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-приятий  Программы, (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой, (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по                формуле:

Пэф + Уф

Эпр = -----------------------, где:

2

Эпр – оценка эффективности реализации Программы, (%);

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации            Программы, (%);

Уф – уровень финансирования  Программы в целом, (%);

Для  оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 60% до 80%, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 60%, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации Программы, достигнуты.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных Программ Богородского муниципального округа Кировской области.

______________

Приложение №1

к программе

- Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств бюджета городского округа

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик | Расходы (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Муниципальная программа | «Развитие автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы". Всего, в том числе: | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 5199445,81 | 4356592,00 | 4530339,00 | 4530339,00 | 4530339,00 |
| 1.1. | Отдельные мероприятия | Осуществление дорож-ной деятельности в отношении автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 4099445,81 | 1756592,00 | 1930339,00 | 1930339,00 | 1930339,00 |
| 1.1.1. | Отдельные мероприятия | Содержание автомо-бильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 3811678,81 | 1636092,00 | 1809839,00 | 1809839,00 | 1809839,00 |
| 1.1.1.1. | Отдельные мероприятия | Содержание автомо-бильных дорог общего пользования местного значения. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 390000,00 | 346500,00 | 346500,00 | 346500,00 | 346500,00 |
| 1.1.1.2. | Отдельные мероприятия | ДДополнительные работы по содержанию автомобильных дорог Богородского муниципального округа (остаток акциз) | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 1592284,81 | 1289592,00 | 1463339,00 | 1463339,00 | 1463339,00 |
| 1.1.1.3. | Отдельные мероприятия | Выполнение дополни-тельных работ по содер-жанию автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения в Богородском муниципальном округе Кировской области (вырубка кустов). | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 299000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | Отдельные мероприятия | По исполнению обяза-тельств отчетного финан-сового года | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 29760,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Отдельные мероприятия | Выполнение дополни-тельных работ по содер-жанию автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения в Богородском муниципальном округе Кировской области (вырубка кустов). | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 634,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения вне границ населенных пунктов. Всего, в том числе: | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 287767,00 | 120500,00 | 120500,00 | 120500,00 | 120500,00 |
| 1.1.2.1. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги Богородское - Рождественское Богородского муниципального округа Кировской области. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 65586,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2. | Отдельные мероприятия | Ремонт водопропускной трубы на автомобиль-ной дороге общего пользования местного значения Богородское - Рождест-венское Богородского муниципального округа Кировской области (12км+100м). | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 115390,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3. | Отдельные мероприятия | Проведение проверки достоверности опреде-ления сметной стои-мости по автомобиль-ным дорогам общего пользования местного значения. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.1.2.4. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги Суханово – Туманы Богородского муниципального округа Кировской области. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 35706,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.5. | Отдельные мероприятия | РРемонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 0,0 | 105500,00 | 105500,00 | 105500,00 | 105500,00 |
| 1.1.2.6. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги Таранки - Ошлань Богородского муниципального округа Кировской области. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 56085,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Отдельные мероприятия | Осуществление дорож-ной деятельности в отношении уличной дорожной сети Бого-родского муниципального округа Кировской области. Всего в том числе: | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |
| 1.2.1. | Отдельные мероприятия | Осуществление дорож-ной деятельности в отношении уличной дорожной сети Бого-родского муниципального округа Кировской области. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |
| 1.3. | Отдельные мероприятия | Субсидия предприятиям транспорта, осущест-вляющим перевозку пассажиров автомо-бильным транспортом на пригородных внутри-муниципальных маршрутах, на компен-сацию затрат, получен-ных в случае превы-шения затрат по перевозке пассажиров в указанных сообщениях над этими доходами. | Отдел земельно – имущест-венных отношений адми-нистрации Богородского муниципального округа | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 |

_______________

Приложение № 2

к программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы                                                                                   "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной дорожной сети                                                                                           Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы"                                                                                                                                       за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий | Лимит финансиро-вания, руб. | В т. ч. по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2024 годы". Всего, в том числе: | 68294254,81 | 16018645,81 | 12938592,00 | 13112339,00 | 13112339,00 | 13112339,00 |  |
|  | Областной бюджет | 45147200,00 | 10819200,00 | 8582000,00 | 8582000,00 | 8582000,00 | 8582000,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 23147054,81 | 5199445,81 | 4356592,00 | 4530339,00 | 4530339,00 | 4530339,00 |  |
| 1.1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: | 56794254,81 | 14918645,81 | 10338592,00 | 10512339,00 | 10512339,00 | 10512339,00 |  |
|  | Областной бюджет | 45147200,00 | 10819200,00 | 8582000,00 | 8582000,00 | 8582000,00 | 8582000,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 11647054,81 | 4099445,81 | 1756592,00 | 1930339,00 | 1930339,00 | 1930339,00 |  |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: | 45045962,81 | 11639679,81 | 8218092,00 | 8391839,00 | 8391839,00 | 8391839,00 |  |
|  | Областной бюджет | 34156001,00 | 7828001,00 | 6582000,00 | 6582000,00 | 6582000,00 | 6582000,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 10877287,81 | 3811678,81 | 1636092,00 | 1809839,00 | 1809839,00 | 1809839,00 |  |
| 1.1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Всего в том числе: | 35324761,00 | 7610761,00 | 6928500,00 | 6928500,00 | 6928500,00 | 6928500,00 |  |
|  | Областной бюджет | 33548761,00 | 7220761,00 | 6582000,00 | 6582000,00 | 6582000,00 | 6582000,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 1776000,00 | 390000,00 | 346500,00 | 346500,00 | 346500,00 | 346500,00 |  |
| 1.1.1.2. | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог Богородского муниципального округа (остаток акциз).Всего, в том числе: | 7271893,81 | 1592284,81 | 1289592,00 | 1463339,00 | 1463339,00 | 1463339,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 7271893,81 | 1592284,81 | 1289592,00 | 1463339,00 | 1463339,00 | 1463339,00 |  |
| 1.1.1.3. | Выполнение дополнительных работ по содер-жанию автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения в Богородском муниципальном округе Кировской области. (вырубка кустов). Всего, в том числе: | 299000,00 | 299000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 299000,00 | 299000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.4. | По исполнению обязательств отчетного финансового года | 624960,00 | 624960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 595200,00 | 595200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 29760,00 | 29760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.5. | Выполнение дополнительных работ по содер-жанию автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения в Богородском муниципальном округе Кировской области. (вырубка кустов). Всего, в том числе: | 12674,00 | 12674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 12040,00 | 12040,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 634,00 | 634,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Всего, в том числе: | 11760966,00 | 3278966,00 | 2120500,00 | 2120500,00 | 2120500,00 | 2120500,00 |  |
|  | Областной бюджет | 10991199,00 | 2991199,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 769767,00 | 287767,00 | 120500,00 | 120500,00 | 120500,00 | 120500,00 |  |
| 1.1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги Богородское - Рождественское Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: | 1311706,00 | 1311706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 1246120,00 | 1246120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 65586,00 | 65586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Протяженность (км.) | Х | 1,050 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге общего пользования местного значения Богородское - Рождест-венское Богородского муниципального округа Кировской области (12км+100м). Всего, в том числе: | 115390,00 | 115390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 115390,00 | 115390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.3 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по авто-мобильным дорогам общего пользования местного значения. Всего, в том числе: | 75000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 75000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |
| 1.1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги Суханово – Туманы Богородского муниципального округа Кировской области. Всего, в том числе: | 715188,00 | 715188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 679482,00 | 679482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 35706,00 | 35706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Протяженность (км.) | Х | 0,300 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Всего в том числе: | 8422000,00 | 0,00 | 2105500,00 | 2105500,00 | 2105500,00 | 2105500,00 |  |
|  | Областной бюджет | 8000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 422000,00 | 0,00 | 105500,00 | 105500,00 | 105500,00 | 105500,00 |  |
|  | Протяженность (км.) | Х | Х | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |
| 1.1.2.6 | Ремонт автомобильной дороги Таранки - Ошлань Богородского муниципального округа Кировской области. Всего в том числе: | 1121682,00 | 1121682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | 1065597,00 | 1065597,00 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 56085,00 | 56085,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети Богородского городского округа Кировской области. Всего в том числе: | 7500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 7500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |  |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Осуществление дорожной деятельности в отношении уличной дорожной сети Богородского муниципального округа Кировской области. Всего в том числе: | 7500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 7500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |  |
| 1.3. | Субсидия предприятиям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригород-ных внутримуниципальных маршрутах, на компенсацию затрат, полученных в случае превышения затрат по перевозке пассажи-ров в указанных сообщениях над этими доходами. В том числе: | 5500000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 |  |
|  | Бюджет городского округа | 5500000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 |  |

________________