Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024**

Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансиро-  вания | План  2023 | Факт  2023 |
| 1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Услуги в электронном виде предоставляются | Без финан-  сирования | - | - |  |
| 2. | Поддержка функционирования и развитие официального сайта органов местного самоуправления Богородского муниципального округа | Официальный сайт [www.munbog43.ru](http://www.munbog43.ru) функционирует | Без финан-  сирования | - | - |  |
| 3. | Обеспечение безопасности функционирования информационных систем администрации Богородского муниципального округа | Постоянно | Без финан-сирования | - | - |  |
| 4. | Обеспечение информационного взаимодействия между подразделениями администрации Богородского муниципального округа, Думой Богородского муниципального округа, другими муниципальными учреждениями | Электронный документооборот осуществляется | Без финан-сирования | - | - |  |
| 5. | Обеспечение администрации Богородского муниципального округа современной компьютерной и организационной техникой | Приобретены колонки | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0  (гарнитура 499 руб., кабель 132 руб., кабель 288 руб., наклейки на клавиатуру 119 руб.) |  |

Начальник организационного отдела администрации

Богородского муниципального округа Анисимова В. В.

телефон 2-12-71

15.02.2024

Форма № 4

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

**На 01.01.2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному \*  2022 | отчетный год, 2023 | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг (среднее значение в год) | единиц | 304 | 20 | 178 | 890% |
| 2. | Количество межведомственных запросов (среднее значение в месяц) | единиц | 20 | 30 | 28 | 93,3% |
| 3. | Доля электронного документооборота между администрацией и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации Богородского муниципального округа | проценты | 95 | 60 | 73 | 121,7% |
| 4. | Доля структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа , подключенных к единой сети к общему числу структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа | проценты | 100 | 75 | 100 | 133,3% |
| 5. | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации Богородского муниципального округа | проценты | 90 | 80 | 90 | 112,5%  (в декабре 2023 года были приобретены новые компьютеры) |
| 6. | Среднее время простоя информационных систем, компьютерной и оргтехники при проведении ремонтных и профилактических работ | часов  в месяц | 6 | 5 | 6 | 120% |
| 7. | Доля серверов и рабочих станций, поврежденных вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству | проценты | 0 | 6 | 0 | 0%  В 2023 году не было поврежденных серверов и станций вредоносными программами (вирусами) |
| 8. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в элктронном виде с использованием ЕПГУ | проценты | 0 | 40 | 44,2 | 110,5 |

Пэф (степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы, %) = (890+93,3+121,7+133,3+112,5+120+0+110,5):8= 197,7**%**

Уф (уровень финансирования муниципальной программы) = 1,0/1,0\*100=**100,0%**

Эпр (эффективность реализации МП) = (Пэф+Уф) /2 = (197,7+100,0)/2 = **148,9%**

**Так как значение показателя Э от 80% и выше, то муниципальная Программа считается эффективной.**

Начальник организационного отдела администрации

Богородского муниципального округа Анисимова В. В.

15.02.2024

Анисимова В.В.

2-12-71

Форма № 5

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на** 01.01.2024

Наименование муниципальной программы: «Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: организационный отдел администрации Богородского муниципального округа

(орган администрации округа)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2023 | 536 | Изменение финансирования |

Анисимова В.В.

2-12-71