АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО                                                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022                                                                                          № 186

пгт Богородское

Об утверждении комплексного (трехлетнего) плана модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа на 2023 - 2025 годы

В соответствии с протоколом совместного заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации и комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» от 18.11.2021 № 73 администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный (трехлетний) план модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа.

- Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog43.ru.

- Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

И.о. главы Богородского

муниципального округа     	Н.М. Губина

____________________________________________________________________

- ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист администрации

Богородского муниципального округа

по вопросам жизнеобеспечения	                                              С.В. Мохирева

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по вопросам

архитектуры, строительства и

жизнеобеспечения администрации

Богородского муниципального округа                                       	В.В. Микрюков

Разослать: первый зам. главы, отдел по вопросам архитектуры

Мохирева Светлана Викторовна

8(83333) 2-14-47

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Богородского муниципального округа

от 19.04.2022     № 186

| Комплексный (трехлетний) план модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование |  | Лицо, ответственное за реализацию мероприятия (ФИО, должность) |
|  |  | Стоимость мероприятия (млн. рублей) | Источник финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники, источник не определен) |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса К45/30 в котельных по ул. Советская, 5; ул. 1 Мая, 11; ул. Коммуны, 18 | 1,5 | источник не определен | Первый заместитель главы администрации Богородского муниципального округа, начальник управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа Н.М. Губина |
| 2 | Замена насоса AF132S/2F в котельной по ул. 1 Мая, 11 | 0,5 | источник не определен |  |
| 3 | Замена насоса NМ32/16АЕ в котельной по ул. 1 Мая, 11 | 0,5 | источник не определен |  |
| 4 | Замена насоса NВ40-160 в котельной по ул. Коммуны, 18 | 0,5 | источник не определен |  |
| 5 | Замена насоса АИР 80А2 в котельной по ул. Кирова, 4 | 0,5 | источник не определен |  |
| 6 | Установка электростанции АД-20С-Т400-1РМ13 L-25 в котельной по ул. Советская, 5 | 0,8 | источник не определен |  |
| 7 | Замена электродвигателя АИР 112 в котельной по ул. Кирова, 4 | 0,2 | источник не определен |  |
| 8 | Замена водопровода в с. Караул (2000 м.) | 1,0 | местный бюджет | Директор МКП ЖКХ Богородского района П.В. Медведев |
| 9 | Ремонт и замена насосов на скважинах в сельских населенных пунктах | 0,6 | местный бюджет |  |
| 10 | Частичная замена тепло-, гидроизоляции на теплотрассах пгт. Богородское | 0,1 | внебюджетные источники | Ресурсоснабжающая организация (концессионер) |
| 11 | Замена котла КВ-0,93К на котел КВ-0,93К в котельной по ул. Коммуны, 18 | 1,2 | внебюджетные источники |  |
| 12 | Модернизация дизель электростанции АД-20С-Т400-1РМ13 L-25 в котельной по ул. 1 Мая, 11 | 1,7 | внебюджетные источники |  |
| 13 | Модернизация системы водоотведения в пгт. Богородское | 0,1 | внебюджетные источники |  |
| 2024 |  |  |  |  |
| 1 | Замена электродвигателя АИР 112 в котельной по ул. Советская, 5 | 0,2 | источник не определен | Первый заместитель главы администрации Богородского муниципального округа, начальник управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа Н.М. Губина |
| 2 | Замена электродвигателя А918 в котельной по ул. Коммуны, 18 | 0,2 | источник не определен |  |
| 3 | Замена насоса NB40-160/172 в котельной по ул. Коммуны, 18 | 0,5 | источник не определен |  |
| 4 | Замена водопровода в сельских населенных пунктах (с. Спасское - 1500 м.; с. Ухтым - 1500 м.) | 1,5 | местный бюджет | Директор МКП ЖКХ Богородского района П.В. Медведев |
| 5 | Установка приборов учета на скважинах в сельских населенных пунктах | 0,2 | местный бюджет |  |
| 6 | Замена глубинных насосов на скважинах в сельских населенных пунктах | 0,3 | местный бюджет |  |
| 7 | Частичная замена тепло-, гидроизоляции на теплотрассах в пгт. Богородское | 0,1 | внебюджетные источники | Ресурсоснабжающая организация (концессионер) |
| 8 | Замена котла КВ-0,63К на котел КВ-0,93 в котельной по ул. 1 мая, 11 | 1,3 | внебюджетные источники |  |
| 9 | Модернизация циркуляционных насосов | 0,2 | внебюджетные источники |  |
| 10 | Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений в пгт. Богородское | 0,3 | внебюджетные источники |  |
| 11 | Реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское | 0,4 | внебюджетные источники |  |
| 12 | Модернизация системы водоотведения в пгт. Богородское | 0,1 | внебюджетные источники |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса NМ40/16СЕ в котельной по ул. Советская, 5 | 0,5 | источник не определен | Первый заместитель главы администрации Богородского муниципального округа, начальник управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа Н.М. Губина |
| 2 | Замена электродвигателя WILO в котельной по ул. 1 Мая, 11 | 0,2 | источник не определен |  |
| 3 | Замена электродвигателя АИР 132 в котельной по ул. 1 Мая, 11 | 0,2 | источник не определен |  |
| 4 | Замена электродвигателя NМ (GALPEDA) в котельной по ул. 1 Мая, 11 | 0,2 | источник не определен |  |
| 5 | Замена электродвигателя АИР 112 в котельной по ул. Коммуны, 18 | 0,2 | источник не определен |  |
| 6 | Замена насоса циркуляционного GALPEDANМ 40/12FE в котельной по ул. Кирова, 4 | 0,5 | источник не определен |  |
| 7 | Замена водопровода в с. Рождественское | 5,0 | источник не определен |  |
| 8 | Частичная замена тепло-, гидроизоляции на теплотрассах в пгт. Богородское | 0,1 | внебюджетные источники | Ресурсоснабжающая организация (концессионер) |
| 9 | Замена котла КВМ-1,16Д на котел КВр-1,16 в котельной по ул. Советская, 5 | 1,5 | внебюджетные источники |  |
| 10 | Модернизация циркуляционных насосов | 0,2 | внебюджетные источники |  |
| 11 | Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений в пгт. Богородское | 0,3 | внебюджетные источники |  |
| 12 | Реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское | 0,2 | внебюджетные источники |  |
| 13 | Модернизация системы водоотведения в пгт. Богородское | 0,1 | внебюджетные источники |  |